九寨沟县“7·16”“7·24”强降雨灾害灾后恢复
重建实施方案
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前  言
7月16日20时至24日20时，九寨沟县出现多轮连续强降雨天气，最大日降水量达91.3毫米，县城累计降水量为133.2毫米，与历年（1991-2023）同期相比增长了430.7%，白水江九寨沟县城段最大洪峰流量达454m3/s，接近百年一遇。连续两次强降水天气过程面广量大，持续时间长，是有气象记录以来全县范围最广、强度最大的连续区域性暴雨天气过程，也是自2015年以来我县首次发布暴雨红色预警信号，近5年来首次启动Ⅱ级防汛应急响应。

此次强降雨造成全县12个乡镇110个行政村不同程度受灾，波及群众2474户8483人，县内多处发生山洪泥石流灾害，致使国省干线路基受损67处、路面受损40.5千米（其中双九路受损18处2064.74万元），河堤受损76处62.94公里，通信基站杆路受损169.73公里、电力线路受损163.05公里，供水管网受损38处136.29公里，农作物受损692.4亩、机耕道（产业路）48.263公里、牧道218.1公里、灌溉水渠10.17公里、牧房牛圈63个、牧桥25座，农房受损386户2042间（含商铺113间），直接经济损失约9.67亿元。

灾害发生后，我县第一时间启动III级防汛应急响应，县委、县政府主要领导连夜奔赴一线指挥调度，九寨各级党组织和广大党员干部冲锋在前、奋勇争先，干部全力以赴投身抗洪抢险一线，大力弘扬九寨精神，团结带领九寨各族儿女患难与共、守望相助，让党旗高高飘扬在防汛减灾救灾一线，筑就起一道道冲不垮的“红色堤坝”。

 “7·16”“7·24”强降雨灾害恢复重建，事关全县群众长远生计，为科学、有序、高效推进灾后恢复重建，依据《中华人民共和国防震减灾法》和《四川省人民政府关于做好暴雨洪涝灾后恢复工作的意见》（川府发〔2013〕32号），参照《九寨沟县“8·16”特大涝灾害灾后恢复重建实施方案》等文件进行编制。

本方案实施期限为2024年至2026年，包括重建基础、总体要求、主要任务、规划项目总投资及进度安排、保障措施等五大部分，项目编制按照城乡住房恢复重建、公共服务、城乡建设和基础设施、水利及地质灾害治理 、产业发展5大类制定，作为我县推进 “7·16” “7·24”强降雨灾害恢复重建的行动纲领和基本指南。

第1章 重建基础
第一节  实施范围

“7·16”“7·24”强降雨灾害是我县连续遭受“8·8”九寨沟地震（2017年）、“6·25”“7·10”洪涝灾害（2018年）、“8·16”特大洪涝灾害（2020年）后，再次发生的一次特大自然灾害，导致我县道路、水利、市政等基础设施再受重创，部分省州重点项目受损，对今年高质量全面完成重点项目建设任务造成重大影响。连续不断的灾害导致灾区地质灾害隐患更加突出、威胁明显加重，次生灾害风险急剧增大，呈高发易发态势。按照受灾情况和评估情况，本次恢复重建实施范围为全县12个乡（镇）。

第二节  灾害损失及影响

“7·16”“7·24”强降雨灾害共造成全县12个乡镇2474户8483人受灾，转移受灾群众及游客8388人（其中游客1456人），需紧急生活救助人口1200余人，造成直接经济损失约9.67亿元。

——城乡住房损毁。灾害造成全县农房屋倒塌30户134间；严重损坏农房39户355间；一般损坏农房177户828间；直接经济损失1953.74万元。

——农业产业损毁。灾害造成农作物受灾面积305.46亩，其中，成灾面积175.3亩，绝收面积130.16亩；经济作物受灾376.06亩，其中，成灾面积231.5亩，绝收面积144.56亩。双河镇等9个乡镇多处农业生产道路损毁。其中：牧道受损218.14公里，机耕道受损32.21公里，产业路受损15.99公里。灌溉水渠（管道）受损9.3公里，电提灌站冲毁3座；蓄水池2口，圈舍及生产用房2500平方米。累计造成经济损失达1495.61万元。
——交通道路损毁。两轮强降雨导致山体垮塌、泥石流等自然灾害频发，县域多处路段交通中断。经排查统计，国省干线受损75处，农村公路受损34处、连续受损120公里，桥梁受损4座，累计造成经济损失达23185余万元，其中国道1.06亿元、省道及农村公路15070余万元。
——水利设施损失。灾害造成全县河堤受损76处62.94公里、供水管网受损38处136.29公里，水利设施直接经济损失约3.17亿元。

——市政基础设施受损。灾害造成市政受损9333.68万元，污水厂及垃圾处理厂受损7319.61万元。全县紧急转移2274户8388人（其中游客1456人），无人员伤亡。

——次生灾害威胁。灾害造成滑坡防治设施损坏2处，泥石流防治设施损坏12处，其他地质灾害设施损坏8处。累计完成272处隐患点排查，新增隐患点8处，需工程治理31处、急需排危除险26处。直接经济损失7141万元。

第2章 总体要求
第一节  指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，坚持“人民至上、生命至上”，按照“统筹做好防汛救灾工作，坚持预防预备和应急处突相结合，加强汛情监测，及时排查风险隐患，有力组织抢险救灾，妥善安置受灾群众，维护好生产生活秩序”的要求，牢固树立大局意识、系统思维。充分运用“8·8”地震灾后恢复重建的成功经验，从实际出发，科学统筹，在国家和社会各界的大力支持下，加快推进灾后恢复重建和恢复生产，重建美丽新九寨。

第二节  基本原则

突出重点、兼顾各方。要实行分类指导，分清轻重缓急，急事急办、特事特办，优先保障和建设民生工程，统筹推进恢复重建工作。

规划先行、科学实施。要因地制宜，立足当前，着眼长远，高水平、高标准搞好灾后恢复重建规划，有计划、分步骤地开展恢复重建。

尊重自然，生态优先。牢固树立人与自然是生命共同体的理念，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，实行最严格的生态保护制度，推进生态系统修复，维护生态本底，构建生态安全屏障。

以人为本，改善民生。充分体现以人民为中心的发展思想，把保障民生作为出发点和落脚点，优先恢复重建城乡居民住房。妥善安置受灾群众，加快恢复学校、医院等公共服务设施及交通、水利等基础设施，改善生产生活条件，提升基本公共服务水平。

底线思维，保证安全。强化全民防灾抗灾意识和全域旅游安全意识，有效防治地质灾害，严格执行抗震设防标准和建设技术规范，确保重建工程质量，保障群众和景区游客安全。

第三节  重建目标

总体目标。用两年时间基本完成灾后恢复重建任务，灾区生产生活条件和经济社会发展全面恢复，并超过受灾前水平。
灾害防治安全有效。隐患排查、监测预警、信息发布常态化，重点区域地质灾害积极治理、合理避让，城乡房屋建筑和基础设施防灾能力提高，保险意识明显增强，风险防范和损失补偿等作用有效发挥，综合防灾减灾救灾能力全面提高。

人民生活显著改善。交通、水利、电力、通信、市政等基础设施及市场服务体系功能得到全面恢复，城乡住房恢复重建加快完成，民族特色和地域风貌充分体现，基础设施保障能力明显增强，基本公共服务水平稳步提升，就业创业条件和宜居宜业环境不断优化，群众生活品质持续提高。
生态环境自然美丽。自然生态系统逐步恢复，生物多样性维系能力不断增强，生态环境功能作用有效发挥，生态修复机制初步建立，森林植被及生物多样性得到初步恢复，地质灾害隐患点得到有效治理，防灾减灾能力较大提高。

人与自然和谐发展。人与自然、人与环境相互融合，生产生活生态相互协调，绿色经济体系加快构建，生态环境有效保护与经济社会可持续发展相互促进的新格局初步形成，资源节约型、环境友好型社会建设取得明显成效。

防灾减灾救灾体系基本建立。专业监测、群测群防进一步加强，地震、气象、洪涝、地质等灾害监测预警预报能力有效提高，防灾减灾意识显著增强，防灾减灾能力得到提升。
阶段目标：2024年8月开展避险安置、防灾减灾和应急工程实施；9月全面启动新建项目前期工作；2024年底完成农房加固维修，2025年完成农房重建，抢险救灾工程基本完工；2025年底前全面完成城乡住房建设、公共服务、市政、交通、水利等基础设施项目，受灾群众生活恢复正常。2026年8月前恢复重建任务全面完成。
第三章 城乡住房恢复重建
全县341户城乡住房不同程度受损，其中农村住房受损198户（轻度破坏78户、C级危房84户、D级危房23户，倒塌13户）、城镇住房受损143户（轻度破坏）。统筹推进城乡住房恢复重建，合理布局，精心施工，让灾区群众住上安全、舒适、实用的房屋。

第一节  恢复重建农村居民住房

明确重建方式。在评估鉴定基础上先期实施农村受损房屋维修加固工程。充分尊重受灾群众意愿，坚持集中居住与分散居住相结合，采取统规统建、统规联建、统规自建等方式推进农村居民住房重建，做到结构合理、开间合度、面积合适，安全宜居、经济适用，方便生产生活。

严格建筑要求。农村住房重建设计要符合现行建筑技术规范和抗震设防要求，利用自然条件和生态优势，突出地域特色和民族风貌，建设绿色乡村和生态家园。

加强技术支持。组织专业技术力量，集中开展重建房屋方案设计，免费提供多样化设计样式。加强农村建筑工匠、乡村干部技术培训，实行全过程技术指导，保障施工安全和建筑质量。

	专栏1  城乡居民住房

	维修加固：305户城乡住房

恢复重建：36户城乡住房


第四章 公共服务

优先安排学校、医院、社会治理等公共服务设施的恢复重建，逐步完善基本公共服务体系，提高公共服务水平，为可持续发展打下坚实基础。

第一节 教育设施

重点恢复重建受灾幼儿园教学用房及操场等配套基础设施，购置或维修教学设施设备等，使学校成为具有教育和防灾减灾两大功能，最牢固、最安全的公共服务场所。

	专栏2  教育恢复重建重点工程

	教育恢复重建项目：九寨沟县第三幼儿园维修改造项目


第二节 医疗卫生

按照抗震设防标准要求，开展受损医疗卫生机构基础设施重建及维修加固，补充购置因灾受损的医疗设备，满足灾区群众基本就医需求，合理确定建设规模，完善功能，确保质量。提升九寨沟医疗水平和服务能力，推动健康产业发展。

	专栏3  医疗卫生恢复重建重点工程

	医疗设施：九寨沟县中藏医院“7.16”泥石流灾后恢复重建项目。


第三节  加强社会治理

恢复管理设施。按照因灾重建、从严掌握的原则，严格履行审批程序、执行建设标准，以维修加固为主，恢复重建村级办公场所。

完善服务体系。恢复社区服务设施，完善公共服务设施，加强基层社会治理。采取多种心理援助措施，增强灾区群众心理康复能力。

	专栏4  社会治理恢复重建重点工程

	社会治理：九寨沟县“7.16”“7.24”洪灾受损村级办公场所维修等3项目。


第五章 城乡建设和基础设施

根据九寨沟县的地质地理条件、社会经济发展和城乡建设规划，优先恢复城乡建设和基础设施功能，合理布局交通、给排水、环保、水利等重要基础设施，恢复重建受灾乡镇、村的市政基础设施，强化保障能力。

第一节 城乡建设

坚持合理布局、协调发展、统筹规划城乡基础设施布局；提升城市基础设施建设和管理水平；着力抓好既利当前、又利长远的重点基础设施项目建设，促进经济社会持续健康发展。增强城市防灾减灾能力，保障城市运行安全。提升市政设施功能。优先恢复“7.16”“7.24”强降雨灾害受损的城镇道路，统筹生产生活和应急救灾需要，结合道路重建，配套实施供排水等建设，有效恢复市政基础设施。
	专栏5  城乡基础设施

	城乡建设：九寨沟县漳扎镇、南坪镇供水设施恢复建设等14个项目。


第二节 提升交通基础设施

尽快完成县内受损路段、桥涵修复，推进交通基础设施沿线地质灾害整治，恢复干线公路、农村公路及配套设施既有功能，消除安全隐患，提高安全性和可靠性，增强生命通道保障能力，积极推进旅游干线公路工程，夯实灾区农村公路服务基础，提高公路管养和信息化水平。

	专栏6  交通恢复重建重点工程

	农村公路：九寨沟县农村公路水毁恢复建设项目。


第六章 水利及地质灾害治理

第一节 农田水利

着力保障民生，加快恢复农村饮水安全，加紧实施堤防恢复重建工程，以白水江县城南坪片区、白水江双河镇片区、白河漳扎片区、黑河大录黑河片区防洪堤恢复治理为重点，突出抓好白水江、双龙沟、刀格坝、郎寨、八郎沟、羌活沟等重点沟道防洪堤恢复重建，规划防洪堤恢复治理工程，重建和加固防洪堤，完善山洪灾害监测预警和巩固提升，加快恢复提升全县城乡防洪体系建设。
	专栏7  农田水利恢复重建重点工程

	农田水利重建项目：九寨沟县白水江中和村段堤防恢复重建等13项目。


第二节 地质灾害防治

坚持预防为主、合理避让、重点整治、保障安全的原则，对崩塌、滑坡、泥石流和不稳定斜坡体等地质灾害风险区和隐患点进行有效防范消除灾害威胁。通过实施工程治理、排危除险、清淤维护等地质灾害治理项目，避免和减轻地质灾害造成的危害，保护人民群众生命财产安全。

	专栏8  地质灾害防治

	地灾灾害治理项目：九寨沟县地质灾害既有治理工程清淤等2个项目。


第七章  产业发展

第一节 农业产业

坚持实施乡村振兴战略，推动农村一、二、三产业融合发展，培育和引进龙头企业，发展农民合作社、家庭农（牧）场，实现小农户和现代农业发展有机衔接。依托农牧资源和生态优势，实施农业景观化，推进农旅融合，发展民族特色乡村旅游业。促进绿色产品与生态旅游、地理标志相结合，创建“净土阿坝”区域特色品牌。

	专栏9  农业产业

	农业产业重点项目：九寨沟县灾损土地复耕治理等4个项目。


第二节 旅游产业

围绕建设世界旅游目的地，加快景区景点恢复提升，重构基于现代服务业的旅游产业体系，融合推进九寨沟县产业发展，为全县群众增收致富、脱贫奔康提供重要支撑。

	专栏10  旅游产业

	景区旅游基础设施重建项目：九寨沟县甲勿海·熊猫园景区旅游基础设施重建等3个项目。


第八章 项目投资计划安排
第一节  方案项目总投资

九寨沟县“7.16”“7.24”强降雨灾害恢复重建方案项目共42个，估算总投资9.5449亿元。

——基础设施：规划项目共32个，估算投资约6.6934亿元。

——民生及社会事业：规划项目共5个，估算投资约0.249亿元。

——地灾治理：规划项目共2个，估算投资约1.902亿元。

——产业发展：规划项目共3个，估算投资约0.7005亿元。

第二节  年度投资计划安排

2024年度：计划完成投资0.2255亿元，占规划总投资的2%。

2025年度：计划完成投资6.32292亿元，占规划总投资的66%。

2026年度：计划完成投资2.99648亿元，占规划总投资的32%。

第九章  保障措施

加强规划实施保障，构建针对性强、措施有力、效果明显的支持政策体系，形成任务明确、责任落实、运转协调、执行高效的工作推进机制，强化全过程、全方位、全层级的监督监管，科学、有序、高效组织规划实施。

第一节  政策支持

财税政策。用足用够现行的财政、税收等政策，充分把握国家优惠政策，切实保障灾后重建工作的有效进行。根据项目责任主体和轻重缓急，统筹做好灾后重建项目资金的争取落实和安排使用。

金融政策。鼓励金融机构加大对灾区信贷投放。简化贷款流程，优先支持信贷需求，对因灾重建农户参照扶贫小额信用贷款给予支持，适当延长贷款期限。加大灾区支农信贷支持，对个人信贷和村集体经济发展信贷适当降息。对灾区已有贷款群众因灾造成经营不良偿还贷款困难的，实施核销或延长还款期限措施。

土地政策。对灾后恢复重建的农房、基础设施、公共服务设施和产业项目，纳入所在乡镇土地利用总体规划进行调整完善，所需新增建设用地，在土地利用年度计划指标中优先安排。指标不足的，由自然资源部门根据实际需要给予解决，实行边建设边报批。

项目管理政策。对纳入灾后恢复重建规划的项目，直接开展项目可行性研究等前期工作，特别是点多面广、投资规模小的项目，可直接编制项目初步设计。
第二节  组织实施

组织领导。赓即成立九寨沟县“7.16”“7.24”强降雨灾害灾后恢复重建工作领导小组，统一领导、统一组织、统筹协调和督促检查灾后恢复重建工作。各乡（镇）、部门（单位）承担灾后恢复重建的主体责任，具体负责重建总体规划和各专项实施方案的组织实施。县级有关部门（单位）负责落实资金、土地等要素保障，提供技术、智力等支持，确保灾后恢复重建有力有序有效推进。
方案实施。本方案是指导“7.16”“7.24”强降雨灾害灾后恢复重建的基本依据。各乡（镇）、部门（单位）在恢复重建过程中要遵守并执行本规划，切实维护规划的严肃性。规划项目实施严格执行基本建设程序，加强项目审批管理，依据批准的项目投资和建设内容规模，确保项目建成后设施齐全、功能完善。严格按照重建资金管理规定和项目建设进度拨付资金，加强资金安全运行监管。

宣传引导。在方案实施全过程中加大宣传引导力度，坚持用正确的舆论导向引导灾区群众，因地制宜，将方案与广大群众意愿相结合，积极引导广大群众开展生产自救，凝聚民心、汇集民力，合力推进灾后恢复重建工作。新闻媒介要将镜头更多地对准基层一线，大力弘扬吃苦耐劳、艰苦奋斗精神，加大宣传灾区恢复重建中涌现的典型，努力为恢复重建工作营造良好舆论环境。

第三节  监督检查

实施灾后恢复重建“廉洁细胞”工程。以廉洁部门、廉洁岗位、廉洁项目、廉洁企业、廉洁干部、廉洁村社、廉洁家庭为主体，以灾后恢复重建为主线，以提升灾后恢复重建廉洁度为目标，坚持重建进度和干部廉洁“两手抓、两不误”。

严格项目管理程序。严格执行项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、工程监理制和竣工验收制。建立健全恢复重建资金、项目和物资档案登记制度。及时公布资金安排、物资使用、项目进展情况，主动接受社会监督，确保灾后恢复重建全过程公开、公正、透明。

强化重建目标管理。加强监督检查，严格责任追究，确保恢复重建目标任务落到实处。对恢复重建资金和重要物资的筹集、分配、拨付、使用，实行全过程跟踪审计和动态管理，确保重建资金按照规定专款专用，重建物资安排使用规范合理。

依法严肃追究问责。对年度计划执行不力和项目推进中出现问题久拖不决的，根据问题存在环节、所属管理部门及责任归属，追究项目责任单位和相关服务保障单位的责任。对挪用、截留灾后恢复重建资金的，由审计、财政部门追还被挪用、截留的资金，并提请有关机关或部门对相关责任人员依法给予纪律处分；灾后恢复重建项目因工程管理不善、弄虚作假，造成严重超概算、质量低劣、损失浪费或者责任事故的，由有关部门予以通报批评，并提请有关机关或部门对相关责任人员依法给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件：九寨沟县“7·16”“7·24”强降雨灾后恢复重建项目汇总表

附件

“7·16”“7·24”强降雨灾后恢复重建项目汇总表

单位：万元

	序号
	项目名称
	项目个数
	主要建设内容及规模
	估算总投资
	资金平衡方案
	年度投资计划
	拟争取资金投向
	项目类别
	实施主体
	灾损情况
	对接情况
	备注

	
	
	
	
	
	中省专项资金
	州级
	县级
	行业资金
	企业自筹
	2024年
	2025年
	2026年
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	小计
	中央
	省级
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	42
	
	95429
	95429
	91149
	4280
	0
	0
	0
	0
	2255
	63209.2
	29964.8
	
	
	
	
	
	

	
	一、基础设施
	32
	
	66914
	66914
	62634
	4280
	0
	0
	0
	0
	200
	51583.2
	15130.8
	
	
	
	
	
	

	
	（一）交通基础设施
	1
	
	15000
	15000
	15000
	
	
	
	
	
	
	14200
	800
	
	
	
	
	
	

	1 
	九寨沟县农村公路水毁恢复建设项目
	1
	恢复重建全县受损农村公路路线全长约120公里，建设内容包括路基、路面、桥涵及交安设施等。
	15000
	15000
	15000
	
	
	
	
	
	
	14200 
	800 
	车购税及涉农整合资金
	交通
	九寨沟县交通运输局
	全县农村公路路基部分路段冲毁，路基挡土墙垮塌、路基悬空，路面开裂、破损，波形护栏冲毁，桥梁涵洞冲毁。
	正在对接交通厅争取项目
	

	
	（二）水利基础设施
	13
	
	18670
	18670
	18670
	
	
	
	
	
	200
	10145
	8325
	
	
	
	
	
	

	2
	九寨沟县河道疏浚项目
	1
	河道疏浚
	650
	650
	650
	
	
	
	
	
	
	250
	400
	水毁修复项目资金
	水利
	九寨沟县水务局
	2024年7月23日-2024年7月25日，九寨沟县发生两次强降雨，导致全县多处山洪沟发生山洪泥石流，主河道流量暴涨，白水江县城段流量达422立方米每秒（超100年一遇洪水），河道、沟道内充满泥沙抬高河床，导致行洪不畅，存在极大安全隐患。
	已向省、州上报本次灾情，纳入阿坝州自然灾害灾后恢复重建项目库。
	

	3
	九寨沟县河堤水毁修复项目
	1
	恢复重建水毁堤防1500米
	1380
	1380
	1380
	
	
	
	
	
	
	295
	1085
	水毁修复项目资金
	水利
	九寨沟县水务局
	2024年7月23日-2024年7月25日，九寨沟县发生两次强降雨，导致全县全部受灾，白水江县城段流量达422立方米每秒（超100年一遇洪水），全县河堤多处受损。
	已向省、州上报本次灾情，纳入阿坝州自然灾害灾后恢复重建项目库。
	

	4
	九寨沟县山洪灾害监测预警和巩固提升项目
	1
	水毁修复河道水位雨量视频站1个、水位站1个；提升改造2台服务器（平台、视频），自动雨量站40个，自动水位站4个，更换44套太阳能板充电器  ，新建5个视频流量站
	180
	180
	180
	
	
	
	
	
	
	180
	
	水毁修复项目资金
	水利
	九寨沟县水务局
	2024年7月23日-2024年7月25日，九寨沟县发生两次强降雨，导致全县多处发生山洪泥石流，河道流量暴涨，导致河道边部分设施设备冲毁，加之目前防汛监测设备老化，导致数据传输数据可靠性不强，无法准确做好监测预警预报工作，存在防汛安全隐患。
	已向省、州上报本次灾情，纳入阿坝州自然灾害灾后恢复重建项目库。
	

	5
	九寨沟县白水江南坪和双河堤防恢复重建项目
	1
	恢复重建堤防1.15km及附属设施等
	980
	980
	980
	
	
	
	
	
	200
	780
	
	中央预算内资金
	水利
	九寨沟县水务局
	中和村堤防受损1050米。张家湾堤防受损100米。
	已向省、州上报本次灾情，纳入阿坝州自然灾害灾后恢复重建项目库，并纳入防洪规划，积极争取上级资金。
	

	6
	九寨沟县白水江县城堤防恢复重建工程
	1
	恢复重建堤防1km，维修加固堤防3km。
	2800
	2800
	2800
	
	
	
	
	
	
	1400
	1400
	水利发展专项资金
	水利
	九寨沟县水务局
	白水江县城堤防受损4km；
	已向省、州上报本次灾情，纳入阿坝州自然灾害灾后恢复重建项目库，并纳入防洪规划，积极争取上级资金。
	

	7
	九寨沟县农村安全饮水恢复重建工程
	1
	重建取水口12座，重建蓄水池24口，铺设各类管道约140000米。
	1300
	1300
	1300
	
	
	
	
	
	
	1300
	
	水利发展专项资金
	水利
	九寨沟县水务局
	取水口损毁12座，蓄水池损毁24口，各类管道损毁137186余米
	已向省、州上报本次灾情，纳入阿坝州自然灾害灾后恢复重建项目库，积极争取上级资金。
	

	8
	九寨沟县白水江双河镇朝阳村至双河电站段防洪治理工程
	1
	恢复重建堤防2.5km。
	2000
	2000
	2000
	
	
	
	
	
	
	1000
	1000
	水利发展专项资金
	水利
	九寨沟县水务局
	白水江双河镇朝阳村至双河电站段堤防受损2.5km
	已向省、州上报本次灾情，纳入阿坝州自然灾害灾后恢复重建项目库，并纳入防洪规划，积极争取上级资金。
	

	9
	九寨沟县南坪镇双龙沟防洪治理工程
	1
	恢复重建堤防5km。
	3000
	3000
	3000
	
	
	
	
	
	
	1500
	1500
	水利发展专项资金
	水利
	九寨沟县水务局
	双龙沟堤防受损5km
	已向省、州上报本次灾情，纳入阿坝州自然灾害灾后恢复重建项目库，并纳入防洪规划，积极争取上级资金。
	

	10
	九寨沟县南坪镇刀格坝村堤防恢复重建工程
	1
	恢复重建堤防2.1km。
	1260
	1260
	1260
	
	
	
	
	
	
	630
	630
	水利发展专项资金
	水利
	九寨沟县水务局
	刀格坝村堤防受损2.1km
	已向省、州上报本次灾情，纳入阿坝州自然灾害灾后恢复重建项目库，并纳入防洪规划，积极争取上级资金。
	

	11
	九寨沟县漳扎镇郎寨村堤防恢复重建工程
	1
	恢复重建堤防2km，维修加固堤防1.5km
	1500
	1500
	1500
	
	
	
	
	
	
	750
	750
	水利发展专项资金
	水利
	九寨沟县水务局
	镇郎寨村堤防受损3.5km
	已向省、州上报本次灾情，纳入阿坝州自然灾害灾后恢复重建项目库，并纳入防洪规划，积极争取上级资金。
	

	12
	九寨沟县玉瓦乡八郎沟防洪治理工程
	1
	恢复重建堤防2km。
	1200
	1200
	1200
	
	
	
	
	
	
	600
	600
	水利发展专项资金
	水利
	九寨沟县水务局
	八郎沟堤防受损2km。
	已向省、州上报本次灾情，纳入阿坝州自然灾害灾后恢复重建项目库，并纳入防洪规划，积极争取上级资金。
	

	13
	九寨沟县2024年抢险救灾项目
	1
	对双河镇中和村、上甘座，黑河镇羌活沟、头道城，南坪镇鲜扶沟、小九寨等点位进行清淤，清淤方量25万立方米
	500
	500
	500
	
	
	
	
	
	
	500
	
	灾后恢复重建资金
	水利
	九寨沟县应急管理局
	双河镇中和村、上甘座，黑河镇羌活沟、头道城，南坪镇鲜扶沟、小九寨等点位进行清淤，清淤方量25万立方米
	经对接州局无资金
	

	14
	九寨沟县黑河镇羌活沟防洪治理工程
	1
	恢复重建堤防3.2km
	1920
	1920
	1920
	
	
	
	
	
	
	960
	960
	争取水利发展资金
	水利
	九寨沟县水务局
	羌活沟堤防受损3.2km
	已向省、州上报本次灾情，纳入阿坝州自然灾害灾后恢复重建项目库，并纳入防洪规划，积极争取上级资金。
	

	
	（三）农业农村基础设施
	4
	
	4280
	4280
	
	4280
	
	
	
	
	0
	3830
	450
	
	
	
	
	
	

	15
	九寨沟县灾损土地复耕治理项目
	1
	复耕治理土地300余亩，及田间堡坎、田间道路等。
	750
	750
	
	750
	
	
	
	
	
	300
	450
	争取省级资金
	农业农村基础设施
	九寨沟县科农局
	农作物受灾面积305.46亩，其中，成灾面积175.3亩，绝收面积130.16亩；经济作物受灾376.06亩，其中，成灾面积231.5亩，绝收面积144.56亩。
	急需开展前期
	

	16
	九寨沟县农业生产道路维修建设项目
	1
	维修农业生产(村内)道路270余公里，生产便桥及边沟维修、涵洞等附属设施。
	1730
	1730
	
	1730
	
	
	
	
	
	1730
	
	争取省级资金
	农业农村基础设施
	九寨沟县科农局
	牧道受损218.14公里，机耕道受损32.21公里，产业路受损15.99公里。
	急需开展前期
	

	17
	九寨沟县农业灌溉设施维修建设项目
	1
	维修灌溉水渠（管道）30公里，蓄水池、水管附属设施等
	800
	800
	
	800
	
	
	
	
	
	800
	
	争取省级资金
	农业农村基础设施
	九寨沟县科农局
	灌溉水渠（管道）受损9.3公里，电提灌站冲毁3座。蓄水池2口，圈舍及生产用房2500平方米。
	急需开展前期
	

	18
	九寨沟县农村污水处理设施“7·16”灾后恢复及提升项目
	1
	恢复重建及提升农村污水管网、一体化设备、三格式化粪池及附属设施等
	1000
	1000
	
	1000
	
	
	
	
	
	1000
	
	争取省级资金
	农业农村基础设施
	各（乡）镇人民政府、九寨沟生态环境局
	受损农村污水管网11000米包括（主管、支管、入户管）和农村污水处理设备及附属设施8套，经济损失760余万元。
	已向州生态环境局汇报情况，待州生态环境局向省生态环境厅报告后确认项目总投资，建设内容和资金申请渠道等
	

	
	（四）市政基础设施
	14
	
	28964
	28964
	28964
	
	
	
	
	
	
	23408.2
	5555.8
	
	
	
	
	
	

	19
	九寨沟县漳扎镇、南坪镇供水设施恢复建设项目
	1
	恢复主供水管网(DN400)7500米、（DN315)4200米、（DN300）1900米及取水口基础设施；自来水厂设施设备等。
	4050
	4050
	4050
	
	
	
	
	
	
	3,240
	810
	争取中央资金
	市政基础设施
	九寨沟县住房和城乡建设局
	损毁主供水管网(DN400)7500米、（DN315)4200米、（DN300）1900米；及损毁取水口基础设施设备；损毁自来水厂设施设备等。
	经对接州局无资金
	

	20
	九寨沟县漳扎镇、南坪镇污水处理厂设施设备恢复建设项目
	1
	对两镇污水处理厂预处理系统、生化系统、脱泥系统、消毒系统、加药系统、工艺系统、水质在线监测系统、水质化验（设施）设备、自控系统升级等老旧设施设备进行改造与更换。
	2200
	2200
	2200
	
	
	
	
	
	
	1,760
	440
	争取中央资金
	市政基础设施
	九寨沟县住房和城乡建设局
	两镇污水处理厂预处理系统、生化系统、脱泥系统、消毒系统、加药系统、工艺系统、水质在线监测系统、水质化验（设施）设备、自控系统升级等设施设备老旧，受损严重。
	经对接州局无资金
	

	21
	九寨沟县垃圾三厂灾后恢复建设项目
	1
	恢复重建日供水1000m³制水设施一座，配置相关设施设备及附属设施；新建取水管道9km及相关配套系统等。
	300
	300
	300
	
	
	
	
	
	
	240
	60
	争取中央资金
	市政基础设施
	九寨沟县住房和城乡建设局
	损毁日供水1000m³制水设施一座，配置相关设施设备及附属设置。
	经对接州局无资金
	

	22
	九寨沟县城区排水管网灾后恢复重建项目
	1
	恢复重建污水主管网13.4公里；排水支管网18公里；内涝治理4.3公里；市政雨污水管网检测 3.7公里等。
	12104
	12104
	12104
	
	
	
	
	
	
	9,683.20
	2,420.80
	争取中央资金
	市政基础设施
	九寨沟县住房和城乡建设局
	1.损毁张家湾片区各小区内部及北郊巷排水支管网DN400 18000米；2.损毁张家湾南坪隧道至九寨大道与八一路交叉口处污水主管网DN800。 3600米3.损毁张家湾安乐加油站旁市场至上桥污水管网DN800（其中水浮州处约150米需过河）1600米；4.损毁张家湾、滨江路片区内涝治理DN800。 3500米；5.损毁中安乐桥至上双河村污水主管网DN400 8000米；6.损毁全城区市政雨污水管网检测 37000米；7.损毁工业园区过河污水管网 200米；8.损毁高原食品厂片区内涝500米
	经对接州局无资金
	

	23
	九寨沟县县城市政基础设施灾后恢复重建项目
	1
	恢复重建路灯线路5300米，路灯30盏，河边栈道1000米，城市道路25000㎡，河边防护栏2100米，防洪涵洞1座，停车场修复450平方米，骑游道6500平方米，绿化10300㎡及相关附属设施等。
	3800
	3800
	3800
	
	
	
	
	
	
	3,040
	760
	争取中央资金
	市政基础设施
	九寨沟县住房和城乡建设局
	损毁光彩14000米；损毁路灯线路5300米；损毁路灯30盏；损毁河边栈道1000米；损毁城市道路25000㎡；损毁路沿石15000 m；损毁河边防护栏2100米；损毁防洪涵洞1座；损毁停车场修复450㎡；损毁户外凳子50个；损毁花箱150个；损毁三分类果皮箱80个；损毁骑游道6500㎡；损毁喷淋系统10000米；损毁绿化10300㎡
	经对接州局无资金
	

	24
	九寨沟县南坪镇张家湾安置房小区基础设施灾后恢复重建项目
	1
	恢复重建污水管网2200米，新建路灯70盏、门禁系统2套等及附属设施。
	250
	250
	250
	
	
	
	
	
	
	250
	
	争取中央资金
	市政基础设施
	九寨沟县南坪镇人民政府
	损毁污水管网2200米，新建路灯70盏、门禁系统2套等及其他附属设施。
	经对接州局无资金
	

	25
	九寨沟县南坪镇双龙村污水管网损毁恢复重建项目
	1
	恢复重建污水管网2000米等及附属设施。
	170
	170
	170
	
	
	
	
	
	
	170
	
	争取中央资金
	市政基础设施
	九寨沟县南坪镇人民政府
	损毁污水管网2000米等及其他附属设施。
	经对接州局无资金
	

	26
	九寨沟县南坪镇上寨村基础设施灾后恢复重建项目
	1
	新建污水管网600米、检修井20座、路灯50盏、护栏800米等及附属设施。
	380
	380
	380
	
	
	
	
	
	
	380
	
	争取中央资金
	市政基础设施
	九寨沟县南坪镇人民政府
	损毁污水管网600米、检修井20座、路灯50盏、护栏800米等及其他附属设施
	经对接州局无资金
	

	27
	九寨沟县南坪镇下安乐村污水管网损毁恢复重建项目
	1
	恢复重建污水管网1200米等及附属设施。
	100
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	100
	
	争取中央资金
	市政基础设施
	九寨沟县南坪镇人民政府
	损毁污水管网1200米等及其他附属设施。
	经对接州局无资金
	

	28
	九寨沟县南坪镇刀格坝村基础设施灾后恢复重建项目
	1
	恢复污水管网1000米，机耕道4公里、清理机耕道3公里及其他附属设施。
	245
	245
	245
	
	
	
	
	
	
	245
	
	争取中央资金
	市政基础设施
	九寨沟县南坪镇人民政府
	损毁污水管网1000米及附属设施，损毁机耕道4公里、清理机耕道3公里等及其他附属设施。
	经对接州局无资金
	

	29
	九寨沟县南坪镇双龙村基础设施灾后恢复重建项目
	1
	恢复重建污水管网500米，村内道路800米、栏杆800米、路灯50盏等其他设施。
	400
	400
	400
	
	
	
	
	
	
	400
	
	争取中央资金
	市政基础设施
	九寨沟县南坪镇人民政府
	损毁污水管网500米及其他附属设施，新建村内道路800米、仿木水泥栏杆800米、路灯50盏等其他设施。
	经对接州局无资金
	

	30
	九寨沟县双河镇市政基础设施灾后恢复重建项目
	1
	恢复排水主管网5000米，污水管网6000米，污水处理站2座（朝阳村、中和村）；恢复供水主管网2000米，支管网4000米，蓄水池100m³1个；恢复路灯线路5000米，路灯150盏，河边栈道2000米，道路12000 ㎡，河边防护栏2000米，三线入地4000米，市政基础回填方40000方。
	1300
	1300
	1300
	
	
	
	
	
	
	1000
	300
	争取中央资金
	市政基础设施
	九寨沟县双河镇人民政府
	双河镇中和村、朝阳村及方舱医院、小学、加油站、林工站、交警中队等中心站等站所，损毁排水主管网（DN400）5000米，损毁污水管网（DN800）6000米，损毁污水处理站2座（朝阳村、中和村），损毁给水主管网（DN63)2000米，损毁支管网(DN30)4000米，损毁蓄水池100m³1个,损毁路灯线路5000米双边，损毁路灯150盏，损毁河边栈道2000米，损毁道路12000 ㎡，损毁河边防护栏 2000 米，三线入地4000米
	经对接州局无资金
	

	31
	九寨沟县南坪镇河提及附属设施灾后恢复重建项目
	1
	恢复重建河提500米，河边护栏1000米等及其他附属设施。
	2765
	2765
	2765
	
	
	
	
	
	
	2000
	765
	争取中央资金
	市政基础设施
	九寨沟县市政公用事业服务中心
	损毁河提500米，恢复河边护栏1000米等及其他附属设施。
	经对接州局无资金
	

	32
	九寨沟县第二水厂取水口迁建项目
	1
	新建取水口拦挡坝20米，饮水管网1.5公里，强电电缆2.5公里；水源保护网3公里及挡墙等配套设施。
	900
	900
	900
	
	
	
	
	
	
	900
	
	争取中央资金
	市政基础设施
	九寨沟县城市投资开发有限公司
	原取水口已被冲毁，现需新建取水口拦挡坝20米，饮水管网1.5千米，强电电缆2.5千米；水源保护网3.0千米及挡墙等配套设施
	经对接州局无资金，目前正在做前期工作
	

	
	二、民生及社会事业
	5
	
	2490
	2490
	2490
	
	
	
	
	
	160
	2130
	200
	
	
	
	
	
	

	33
	九寨沟县中藏医院“7.16”泥石流灾后恢复重建项目
	1
	新建围墙70米；维修门诊综合楼2500㎡；恢复消防、供电、应急电源、风机、污水处理系统等设施；CT、DR、中心负压系统、胶片打印机、冷藏柜、电脑、打印机、空调等受损设施设备购置。
	1500
	1500
	1500
	
	
	
	
	
	100
	1200
	200
	争取中央资金
	卫生
	九寨沟县卫生健康局
	房屋受损面积2500平方米，价值120万元；设施设备受损141台/件，价值1099.05万元；各类药品、耗材损毁价值208.7万元；其他办公等物资价值11万元，直接经济损失为1438.75万元。
	已经和州卫健委对接，州卫健委已经向省委建厅和省中医馆对接。目前中医院已经在做前期工作。
	

	34
	九寨沟县第三幼儿园维修改造项目
	1
	更换室内地面地胶面积400㎡，维修更换室外操场地胶面积650㎡， 购置食堂、厨房、教学等设施设备。
	170
	170
	170
	
	
	
	
	
	60
	110
	
	争取中央资金
	教育
	九寨沟县教育局
	   2024年7月16日晚，九寨沟县普降大雨，南坪镇安乐片区发生泥石流，导致河道桥梁堵塞，河水倒灌，顺公路蔓延导致周边房屋建筑物受灾。诺亚蒙特梭利幼儿园正处于该片区，大量泥沙河水灌入园区，导致校园操场、教学楼、设施设备受损。
	1.州局反馈，省州主管部门暂无专项资金;
2.通过州教育局，已于7月31日向四川省教育基金会申请四川省中央专项彩票公益金教育助学项目“润雨计划”，暂未接到反馈。
3.为保障幼儿园秋季开学，在资金暂未得到解决的情况下，教育局已经对教学楼、水泵房、发电机房等启动应急维修项目，目前正在开展维修工作。
	

	35
	九寨沟县“7.16”、“7.24”洪灾受损村级办公场所维修项目
	1
	维修村级办公场所7处（羌活沟村、吊坝村、自玉村、清平二村、拔拉沟村、桥上村、大城村），共计1400平方米，配套受损设施设备等。
	270
	270
	270
	
	
	
	
	
	
	270
	
	争取中央资金
	基层政权
	九寨沟县民政局
	全县7个村级办公场所（羌活沟村、吊坝村、自玉村、清平二村、拔拉沟村、桥上村、大城村）不同程度受损，其中黑河镇羌活沟村活动室损毁严重，其余6个村的活动室地板、门、瓦及部分设施设备桌子、投影仪、电脑、电视、线路等不同程度泡水，直接经济损失金额70.66万元。
	经与州民政局对接现暂无专项补助资金
	

	36
	九寨沟县“7.16”、“7.24”洪灾受损养老服务设施维修项目
	1
	维修3处养老服务设施（南坪镇南坪社区综合为老服务中心、县社会救助福利服务中心、南坪镇和平社区为老服务中心），共计780平方米，配套受损设施设备等。
	130
	130
	130
	
	
	
	
	
	
	130
	
	争取中央资金
	基层政权
	九寨沟县民政局
	南坪镇南坪社区综合为老服务中心（诺亚方舟）、九寨沟县社会救助福利服务中心（敬老院）、南坪镇和平社区（张家湾安置小区）为老服务中心等因强降雨导致被水淹，院坝、室内地板、部分设备遭受不同程度损失，直接经济损失约35.16万元。
	经与州民政局对接现暂无专项补助资金
	

	37
	九寨沟县“7.16”“7.24”洪灾受损殡仪馆维修项目
	1
	维修县殡仪馆300平方米，配套受损设施设备等
	420
	420
	420
	
	
	
	
	
	
	420
	
	争取中央资金
	社会保障
	九寨沟县民政局
	连续大雨导致地基沉降致使悼念大厅房脊塌陷，需要重建。
	与州民政局对接，州局表示可能有100万补助资金。需要前期
	

	
	三、地灾治理
	2
	
	19020
	19020
	19020
	
	
	
	
	
	1030
	6356
	11634
	
	
	
	
	
	

	38
	九寨沟县地质灾害既有治理工程清淤项目
	1
	对既有治理工程进行清淤，清淤方量40.7万立方米
	500
	500
	500
	
	
	
	
	
	500
	
	
	争取中央资金
	地灾灾害
	九寨沟县自然资源局
	受2024年“7·16”“7·24”强降雨影响，九寨沟县多处发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，原有地质灾害隐患点大部分亦出现变形加剧、险情加重趋势。治理工程拦挡坝淤满、防灾功效显著减弱的点有26处。
	经对接上级部门，拦挡坝库容清淤资金由本级财政解决
	

	39
	九寨沟县地质灾害治理工程
	1
	新建地质灾害工程治理31处；排危除险+清淤37处
	18520
	18520
	18520
	
	
	
	
	
	530
	6356
	11634
	争取中央资金
	地灾灾害
	九寨沟县自然资源局
	“7.16”“7.24”强降雨造成地质灾害治理工程受损，其中拦砂坝、防护堤、排导槽、挡土墙等已建治理工程不同受损，直接经济损失约7174万元
	经对接州自然资源局，根据四川省自然资源厅关于印发《四川省地质灾害防治项目管理办法》的通知（川自然资规[2020]7号）规定：“纳入项目库的项目原则上应完成相应前期工作。工程治理项目应完成勘查和施工图设计；排危除险项目应完成设计编制；综合治理项目应完成实施方案编制和单项项目的勘查、施工图设计”。下一步将及时组织开展该地质灾害灾后恢复项目前期，争取纳入省地质灾害治理项目库。
	

	
	四、产业发展
	3
	
	7005
	7005
	7005
	0
	0
	0
	0
	0
	865
	3140
	3000
	
	
	
	
	
	

	40
	九寨沟县甲勿海·熊猫园景区旅游基础设施重建项目
	1
	恢复重建河堤2公里，河道疏浚清淤5公里，小型桥梁1座；挡墙200米；乡村道路300米；高压架空线路20公里；人行栈道1000米及相关配套附属设施设备等。
	4440
	4440
	4440
	
	
	
	
	
	440
	2000
	2000
	争取中央资金
	文旅
	九寨沟县文化广播电视体育和旅游局
	土堤受损500米；小型河道桥涵100%损毁；熊猫园通往野生动物保护园砼河堤防塌垮，受损60米；游客中心通往熊猫园道路200米处边坡石墙堡坎受损60米；熊猫园通往野生动物保护园之间人行栈道冲毁400米，损毁度90%；倒塌三相四线制电杆1处、电线100米；景区道路路基下沉下滑形成裂缝3处，受损100米；游客中心下行20米处路基堡坎冲毁导致路基下沉路面开裂，受损100米；游客中心下行20米处路基砼挡墙悬空冲毁；游客中心下行20米处路基砼挡墙悬空、部分冲毁，砼挡墙高度约6米至7米垮塌悬空约50米；高压电缆线受损画舫船及船只配套设施甲勿海熊猫园景区损毁40米排水沟。
	经对接州局，目前行业内暂无相关投向资金，但州局表示会尽量协助争取。准备开展项目前期工作。
	

	41
	九寨沟县神仙池景区旅游基础设施重建项目
	1
	恢复重建桥梁护岸及挡土墙100米，河堤860米及护栏建设；维修加固河堤2000米；河道疏浚清淤30000立方米；边坡治理1000平米；维修道路200平方米，重建挡墙25米及相关配套附属设施设备等。
	2425
	2425
	2425
	
	
	
	
	
	425
	1000
	1000
	争取中央资金
	文旅
	九寨沟县文化广播电视体育和旅游局
	路基路面裂缝下沉下陷200平方米；神仙池景区路基浆砌石块挡土墙受损400立方米；神仙池景区入口保护站处桥梁护岸及浆砌挡土墙100米，浆砌挡土墙损失800立方；低洼地带250米浆砌块石保坎，浆砌块石损失1200立方米；游客中心至老仙女桥护岸块石浆砌河堤100米，浆砌块石损失900立方米；山体滑坡边坡破损1000平米；桥桥墩护岸90米，浆砌块石损失800立方米；护岸河堤120米，浆砌块石损失700立方米；路面裂缝路基下沉3处，损坏面积200平方米等
	经对接州局，目前行业内暂无相关投向资金，但州局表示会尽量协助争取。准备开展项目前期工作。
	

	42
	九寨沟县综合服务区公用设施重建项目
	1
	恢复重建挡墙60米；加固河堤100米及相关配套附属设施设备等。
	140
	140
	140
	
	
	
	
	
	
	140
	
	争取中央资金
	文旅
	九寨沟县文化广播电视体育和旅游局
	综合服务区砼挡墙冲毁和悬空约60米，高度6—7米
	经对接州局，目前行业内暂无相关投向资金，但州局表示会尽量协助争取。准备开展项目前期工作。
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