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[bookmark: _Toc15377196][bookmark: _Toc15396599]

[bookmark: _Toc15377200][bookmark: _Toc15396601]第一部分 单位概况
一、主要职责
（1）贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
（2）根据上级部门的总体部署，编制全县公路和水路行业发展规划、中长期规划和年度计划，并监督实施。负责全县交通行业统计和信息引导。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
（3）承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；负责全县公路和水路交通运输(含客货运输市场汽车技术检测，汽车维修市场、运输服务市场、汽车驾校和驾驶员培训工作)行业管理，培育公路、水路运输市场，维护交通运输行业平等竞争秩序；指导城市公共客运管理；指导城乡客、货运输的衔接协调工作；指导交通运输行业优化结构、协调发展；对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要的调控。
（4）负责全县公路、水路交通建设(含客货运输旅游运输场站建设)行业管理，维护交通建设行业平等竞争的秩序，组织实施国家、省、州、县重点公路、水路工程建设；监督全县地方交通建设项目实施。
（5）负责全县公路、水路交通设施的维护、管理；负责全县公路，桥梁、隧道收取通行费、站卡设置的协调和管理。
（6）负责全县水上交通安全监督、船舶及水上设施检验，通讯导航，救助打捞、船舶代理的管理；负责船员技术培训和发证的归口管理。
（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作。
（8）贯彻执行国家有关交通科技政策、指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；组织推动行业科技创新、科技进步和技术推广。
（9）指导全县交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系。监督管理全县交通行业国有资产。
（10）负责指导交通行业精神文明建设、廉政建设、行业建设和职工队伍建设；指导交通行业人才预测、教育、培训和劳动卫生工作；负责局机关的人事管理、劳动工资和机构编制工作；负责局直属单位领导干部以及局属单位的人事管理、劳动工资和机构编制工作。
（11）负责有关交通涉外工作，指导交通行业利用外资工作：开展省际、市地、州、县际交通经济技术合作与交流工作。
（12）会同有关部门制定、执行涉及交通的有关地方政策。
（13）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（14）承办县政府交办的其他事
二、机构设置
[bookmark: _GoBack]2024年单位机构数为 1 个，其中行政机构 1 个，事业机构 2 个；财政供养人员编制为 21名，其中行政编制7名，行政工勤编制 1 名，事业编制 13 名；2024年实际财政供养人员20人，其中：行政 7 人，行政工勤 1 人，事业 12 人。


[bookmark: _Toc15377204][bookmark: _Toc15396602]第二部分  2024年度单位决算情况说明

[bookmark: _Toc15377205][bookmark: _Toc15396603]一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为65663.66万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加37108.79万元，增长129.96%。主要变动原因是项目增多。
[bookmark: _Toc15377206][bookmark: _Toc15396604]二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计65486.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入65486.98万元，占100%。
[bookmark: _Toc15377207][bookmark: _Toc15396605]三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计65663.66万元，其中：基本支出213.16万元，占0.32%；项目支出65450.5万元，占99.67%。
[bookmark: _Toc15377208][bookmark: _Toc15396606]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为65663.66万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加增加37108.79万元，增长129.96%。主要变动原因是项目增多。
[bookmark: _Toc15396607][bookmark: _Toc15377209]五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377210]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出65663.66万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37108.79万元，增长129.96%。主要变动原因是项目增多。

[bookmark: _Toc15377211]（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
[bookmark: _Toc15377212]2024年度一般公共预算财政拨款支出65663.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出14.13万元，占0.02%；卫生健康支出（类）8.28万元，占 0.01%；农林水支出（类）支出697.25万元，占1.06%；交通运输支出（类）支出64,936.05万元，占98.90%；住房保障支出（类）支出7.96万元，占 0.01%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
[bookmark: _Toc15377444][bookmark: _Toc15378460][bookmark: _Toc15377213]2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为65663.66，完成预算100%。其中：
[bookmark: _Toc15396608][bookmark: _Toc15377214]1．社会保障和就业（208）行政事业养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为9.42万元，完成预算 100%。
2.社会保障和就业（208）行政事业养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为4.71万元，完成预算 100%。
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为4.5万元，完成预算 100%。
4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为3.78万元，完成预算 100%。
5.农林水支出（213）扶贫（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）支出决算为697.25万元，完成预算 100%。
6.交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）支出决算为196.57 万元，完成预算 100%。
7.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路建设（04）支出决算为64,395.29万元，完成预算 100%。
8.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）支出决算为194.95万元，完成预算 100%。交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）支出决算为182.79万元，完成预算 100%。交通运输支出（214）其他公路水路运输支出（99）支出决算为163.02万元，完成预算 100%
9．住房保障支出（221）住房改革支出（02 款）住房公积金（01）支出决算为7.96万元，完成预算 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出213.16万元，其中：
人员经费170.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费43.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
[bookmark: _Toc15396609][bookmark: _Toc15377215]七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377216]（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.55万元，完成预算100%.
[bookmark: _Toc15377217]（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.55万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比2023年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我局无因公出国的事项。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.55万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加2.76万元，增长47.67%。主要原因是主要原因是项目增加，工作任务重，车辆使用频繁。
其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于无购置公务用车需求。截至 2024年 12 月底，单位共有公务用车3辆，其中：越野车3辆。公务用车运行维护费支出8.55万元。主要用于交通建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元。
[bookmark: _Toc15396610][bookmark: _Toc15377218]八、政府性基金预算支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377219][bookmark: _Toc15396611]2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15396612][bookmark: _Toc15377221]2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
[bookmark: _Toc15377222]（一）机关运行经费支出情况
2024年度，九寨沟县交通运输局（本级）机关运行经费支出43.05万元，比2023年度减少5.06万元，下降10.52%主要原因是厉行节约，压缩开支。
[bookmark: _Toc15377223]（二）政府采购支出情况
2024年度，九寨沟县交通运输局（本级）政府采购支出总额0万元。
[bookmark: _Toc15377224]（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，九寨沟县交通运输局（本级）共有车辆3辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于因公出差、下乡检查工作等，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况
[bookmark: _Toc15377225][bookmark: _Toc15396613]根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对29个项目开展了预算事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取29个项目开展绩效监控。组织对29个项目开展绩效自评，并对2024年部门整体支出开展了绩效自评工作，绩效自评表详见第四部分附件。























第三部分  名词解释

[bookmark: _Toc15396614][bookmark: _Toc15377226]1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（208）行政事业养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：单位职工养老保险。
10.社会保障和就业（208）行政事业养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指单位职工职业年金。
11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指单位职工医疗保险。
12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：
13.农林水支出（213）扶贫（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：指交通项目建设。
14.交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）：指单位日常公用经费。
15.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路建设（04）：指交通项目建设。
16.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06），交通运输支出（214）公路水路运输其他公路水路运输支出（99）：指交通项目建设。
17.住房保障支出（221）住房改革支出（02 款）住房公积金（01）：指单位职工公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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第四部分  附件
[bookmark: OLE_LINK1]2024年九寨沟县交通运输局整体支出
绩效评价报告

一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
1、办公室
2、交通建设管理股
5、财务审计股
6、安全运输管理股
（二）机构职能。
办公室（行政审批股）组织协调局机关工作，负责文秘、政务信息、督办、提案办理、档案、机要、政务值班、接待工作，承担绩效管理、政务公开、保密等工作；组织起草局重要报告、综合性文件，承担有关重要会议的组织工作，负责局机关行政后勤管理的协调工作；指导交通运输行业的精神文明建设和新闻宣传工作。
负责局机关和局直属单位人事管理、机构编制管理工作；
归口指导管理行业专业技术职务评聘、人才交流、智力引进、干部培训、工人技术等级的培训考核；组织拟定行业人力资源开发规划；全县交通在职培训和职业技术教育工作。
归口管理全县交通行业法制工作；负责交通行政执法、执法监督的综合协调和行政复议工作；管理交通执法证件和装备；组织交通行业政策研究工作；指导交通行业体制改革和交通特许经营企业的行业管理；承担行政执法监督、行政复议、行政应诉和规范性文件审核备案工作；指导交通运输法制宣传教育工作。承担局机关的社会治安综合治理和反恐维稳相关工作。
贯彻落实县关于加强党风廉政建设的决定，加强党员干部的党风党纪和条规教育；负责全县交通系统党风廉政建设、行业作风建设工作；负责全县交通系统政治思想宣传工作、局机关及局直属单位离退休人员管理工作；指导协调局机关工、青、妇工作。
承办本单位有关行政审批工作。
交通建设管理股参与组织编制综合运输体系规划，研究拟订公路和水路行业发展战备、投融资政策，组织拟订公路、水路和运输枢纽等行业发展规划、中长期规划、年度计划并监督实施；审核专用公路规划，参与拟订物流业发展战备和规划；承担公路、水路重点建设项目的前期工作和后期评价工作，承担地方交通建设项目审查工作；承担公路、桥梁、隧道收取通行费、站卡设置的协调和管理以及经营权转让的行业管理工作；承担交通扶贫管理工作、公路和水路行业的统计及预测工作。指导交通运输行业招商引资工作，组织开展经济技术合作与交流，指导交通行业特许经营管理工作；承担交通运输有关外事工作。
组织拟订交通运输行业工程建设政策、制度和技术标准；监督管理公路、水路建设项目实施，维护公路、水路建设市场秩序；承担公路、水路建设从业单位和从业人员的信用评价、资质管理工作；承担建设工程项目设计文件审查、施工许可审查和竣工验收；负责对交通建设工程项目的招标投标活动的监督执法；监督建设工程的工程进度、工程质量、工程造价；指导公路、水路基础设施的维护和管理。组织拟订交通运输行业科技发展规划、政策、制度并监督实施，组织实施交通运输重大科技项目、科技信息交流工作，组织重大科技成果鉴定和评审、推广工作，承担交通运输行业有关标准、计量工作。
财务审计股组织实施全县交通行业财务会计规章制度，指导和监督全县交通行业会计核算、财务管理工作；贯彻执行国家财经法规；负责编制部门预算；负责局及直属单位财务收支、预算、决算管理工作；负责交通专项资金的筹集、监督、管理；负责县属交通各单位国有资产管理和保值增值的监督；监督管理全县水陆干线基础设施国有资产的使用；负责局机关的计划财务和局机关职工的社会保险和医疗保险工作；负责交通扶贫以工代赈资金的管理工作。指导交通运输行业审计工作，组织拟订交通运输行业审计工作制度并监督实施；依法监督本部门及所属单位的财务收支及其他经济活动；组织实施对交通投资建设项目和专项资金使用及管理情况的审计或审计调查工作；负责管理交通综合统计工作。
安全运输管理股贯彻执行国家、省道路、水路运输行业发展政策、发展规划及中长期计划，负责交通运输计划的下达，合理安排道路、水路客运力和参与站场、港口、码头布局；归口全县公路、水路客货运输、车船维修、车船配件、车船技术检测、搬运装卸、运输服务和车船驾驶学校、船员、汽车驾驶员培训的行业管理；负责全县出租汽车运输行业管理；负责组织、协调重点运输、紧急客货运输和道路、水路联合运输；负责运输价格管理；指导交通行业质量、能源、设备管理工作；指导交通特许经营企业的行业管理；负责全县交通安全监督、道路运输企业源头安全管理和路桥施工安全及所属单位的安全管理工作；及时通报和处理重大交通安全情况，综合分析，统计道路运输企业安全事故：指导交通企业改革、技术改造和企业管理工作。
（三）人员编制和领导职数
九寨沟县交通运输局机关行政编制为8名（含交战办），其中局长1名，副局长2名。股级领导职数4名。机关党内职务按有关规定配备。
机关后勤人员事业编制1名。
（四）其他事项
(一)九寨沟县交通战备办公室设在县交通运输局。
主要职责：负责草拟全县交通战备规章草案，制定有关政策和措施，规划全县交通路网布局，对县内交通建设提出有关国防要求的建议；监督检查和协助组织国防交通要求的贯彻落实；拟定全县国防交通保障计划，组织国防交通保障队伍；负责抢险救灾等突发事件的交通保障、物资调用协调工作，负责全县的国防运输动员和运输征用；负责全县保护通信线路安全工作的组织、协调，督促工作，参与有关保护通线路安全的综合治理工作；组织全县国防交通科学技术成果的推广、应用；负责指导，检查和监督全县交通、邮电、航运等部门的交通国防工作，协调处理有关问题。
（五）人员概况。
财政供养人员编制为21名，其中行政编制7名，行政工勤编制1名，事业编制13名；2024年实际财政供养人员20人，其中：行政7人，行政工勤1人，事业12人。
（二）、部门财政资金收支情况
[bookmark: OLE_LINK2]（一）支出情况
九寨沟县交通运输局2024年年初预算收入为65723.17万元，决算报表收入为65723.17万元。
[bookmark: OLE_LINK13]（二）支出情况
九寨沟县交通运输局2024年年初预算收入为65917.99万元，决算报表支出为65917.99万元。
[bookmark: OLE_LINK3]（三）结余分配和结转结余情况。
九寨沟县交通运输局2024年年初结转结余为194.82万元，年末结转结余为0万元。
（三）、部门预算项目绩效分析。
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能
经费到达后，单位严格按项目计划和规定用途专款专用;建立健全会计核算制度，专项核算专项资金的使用情况，保证了专项资金的使用安全。专项经费按照项目实施进度安排，按照资金使用性质和用途，按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等，严格遵守财经制度，实行专款专用。年底各类专项资金完成支付，无结余资金，工作任务完满完成。 
2.预算管理。
我局2024年预算编制严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，按照相关填报口径做到科学合理的细化预算编制。
3.财务管理。
一是加强内部控制。2024年继续修改完善相关财务管理的制度、规定，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出严格按照单位“三重一大”制度执行。
二是强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，把“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
4.资产管理。
我局所有采买的资产，都是经过了政府采购，资产的领用由局办公室负责，资产购买流程合法，管理规范。定期对资产进行清查盘点，做到账实相符。
5.采购管理。
我局严格按照《九寨沟县交通运输局政府采购内控管理制度》进行采购。
[bookmark: OLE_LINK10]（二）部门预算项目绩效分析
本单位该类项目总数29个，涉及预算总金额13313万元，1—12月预算执行总体进度为80%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1. “勿角镇马家乡桥梁工程等9个项目建设”，投资118.31万元，预算执行率59.16%。
2. “农村公路抢险救灾工程”，投资96.42万元，预算执行率50%，剩余资金未支付的原因为资金缺口。
3.“交通建设项目工作经费”，投资29.28万元，预算执行率为100%。
4.“九寨沟县综合立体交通运输发展规划”，投资165万元，执行率为48.48%，项目已完工，资金已支付完成。
[bookmark: OLE_LINK4]5.“2022年农村公路养护配套资金”，投资43.97万元，执行率为50%，剩余资金未支付的原因为财政收回。
[bookmark: OLE_LINK5]6.“九寨沟县漳扎镇至大录公路恢复重建项目”，投资1118.94万元，执行率为50%，剩余资金未支付的原因为资金缺口较大。
[bookmark: OLE_LINK6]7.“省道445线九若路黑河塘大桥至班佑村路口段改扩建工程”，投资2165.21万元，执行率为50%，剩余资金未支付的原因为资金缺口。
[bookmark: OLE_LINK7]8.“交通建设项目质保金”，投资215.39万元，执行率为50%，剩余资金未支付的原因质保期未到。
[bookmark: OLE_LINK8]9.““8.11”洪灾交通住建应急”投资137.31万元，执行率为50%，剩余资金未支付的原因财政收回。
  10.“九寨沟县漳扎镇沙坝村村道改建项目”投资182.60万元，执行率为53.6，剩余资金为该项目质保金。
[bookmark: OLE_LINK9]11.“九寨沟县黑河镇Y031绕蜡路绕蜡口一号桥新建工程”，投资75.07万元，执行率为79.92%，剩余资金未支付的原因按照项目进度支付。
    12.“九寨沟县罗依乡经济干线公路建设工程”，投资11.57万元，执行率为50%。
13.“农村公路养护配套资金”投资272.67万元，执行率100%。
[bookmark: OLE_LINK11]14.“国道544线马踏石至朝阳村段灾毁修复整治工程”，投资3278.28万元，执行率50%，剩余资金未支付的原因资金缺口。
15.“九寨沟县漳扎镇郎寨村Y045牙屯路郎寨至牙屯段维修工程”，投资2.13万元，执行率为100%。
16.“省道445线九若路黑河塘大桥至班佑村路口段采购刚波形护栏项目”，投资8.39万元，执行率100%。
17.“九寨沟县双河镇大寨村到道路整治工程”，投资1440万元，执行率50%。
18.“九寨沟县农村公路水毁恢复重建工程”，投资78.09万元，执行率50%。
19.“九寨沟县农村公路路面处治工程为南坪镇、郭元乡、黑河镇、玉瓦乡、大录乡5个乡镇打捆项目”投资106.74万元，执行率为50%。
[bookmark: OLE_LINK14]20.“省道205线黄土梁隧道及引道工程”，投资489.51万元，执行率为49.69%，剩余资金未支付的原因资金缺口较大。
21.“九寨沟县白河乡芝麻塘村大水沟通村公路维修项目”，投资4.7万元，执行率100%。
22.“九寨沟县黑河镇七里村道路出口整治工程”，投资7.68万元，执行率为100%。
23.“九寨沟县Y029河羌路河口至羌活段改建工程（美丽乡村路）项目”，投资1817.13万元，执行率为63.40%，剩余资金未支付的原因按项目进度支付。
24.“生命安全防护工程”，投资1.80万元，执行率为100%。
25.“道路维修工程”，投资5.65万元，执行率为100%。
26.“汽车站功能拓展项目”，投资10万元，执行率为100%。
27.“九寨沟县X051保罗路罗依一号桥至四号桥及罗依河坝村段水毁恢复工程为灾毁恢复工程”，投资95万元，执行率为100%。
28.“九寨沟县自然灾害综合风险承灾体普查项目”，投资95.5万元，执行率为83.77%，该项目已全面完工，资金已支付完成，剩余资金财政收回。
29.“九寨沟县X050文县哈南村至上草地村幸福美丽乡村路项”，投资1240万元，执行率为75.81%，剩余资金财政收回。
（三）重点领域绩效分析。
九寨沟县交通运输局不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。
（四）绩效结果应用情况。
1、部门预算绩效评价结果应用的制度建设不断推进。项目支出绩效评价结果应用的制度建设日益完善。政策性支出绩效评价结果应用的制度建设开始起步。部门整体支出绩效评价结果应用的制度建设逐步推进。
2、预算绩效评价结果公开制度的实施，有利于打破行政管理的封闭性，打造透明预算，从而使各利益相关方了解预算资金使用的安全性、效益性，并发挥其监督作用。
3、绩效评价结果的质量参差不齐，尚未形成统一、科学的绩效指标体系。
（四）、评价结论及建议
（一）评价结论。
2024年度我局部门整体支出绩效评价自评得分为95.7分。从整体上看，我局资金维护决策正确，资金管理规范，政策决策有力，有效发挥了财政资金使用效率。在人员经费支出上，严格执行县委、县政府的各项制度。在项目经费的使用上，严格按照项目资金实施方案执行。三公经费的使用严格按照预算执行。
（二）存在问题。
主要存在的问题是预算编制不够准确和细化，预算的调整数比较大。内控制度编制不够完善，没有完全做到用制度管人。
（三）改进建议。
加强年初预算的编制工作，提高预算编制的准确性和细化性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）


















	1、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51322522T000000376662-勿角镇马家乡桥梁工程等9个项目建设

	主管部门
	交通运输局部门
	实施单位 （盖章）
	交通运输局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	完成保华乡三合村道桥梁重建工程22m，双河镇朝阳村道桥梁重建工程20m，马家乡马香村道桥梁重建工程21m，勿角镇草地沟道桥梁重建工程21m，永和乡李平安桥梁重建工程24m，马家乡通乡公路水毁恢复重建工程33.41m，永和乡杨家卡桥梁重建工程23.54m，马家乡道路4.652公里，永和乡城沟村道桥梁重建工程7m。
	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	118.31
	59.16
	50.00%
	10
	5
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	118.31
	59.16
	50.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	完成桥梁建设171.91米，道路建设4.652公里
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	保质保量完成桥梁建设171.91米，道路建设4.652公里
	≥
	100
	项
	
	20
	10
	

	
	
	时效指标
	按期完成桥梁建设171.91米，道路建设4.652公里
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	完成投资1833万元
	≥
	100
	万元/公里
	
	10
	10
	

	
	
	社会效益指标
	解决群众出行难问题
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	交通建设得到发展
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	
	可持续发展指标
	群众的安全出行得到保障
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意
	≥
	100
	人/户
	
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	有效推动九寨沟县交通建设的发展，满足群众出行要求，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接

	存在问题
	暂无

	改进措施
	暂无

	项目负责人：余明全
	财务负责人：黄燏奎

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51322522T000000376712-农村公路抢险救灾工程

	主管部门
	交通运输局部门
	实施单位 （盖章）
	交通运输局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	对永和乡道、上草地村道等33条水毁和受地质灾害影响的农村公路进行维修。
	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	96.42
	48.21
	50.00%
	10
	5
	资金缺口较大，到位资金不足

	
	其中：财政资金
	0.00
	96.42
	48.21
	50.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	永和乡道、上草地村道等33条水毁和受地质灾害影响的农村公路维修
	≥
	1
	项
	
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	保质保量完成永和乡道、上草地村道等33条水毁和受地质灾害影响的农村公路维修
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	按时完成永和乡道、上草地村道等33条水毁和受地质灾害影响的农村公路进行维修
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	完成投资15836418元
	≥
	100
	万元/公里
	
	10
	10
	

	
	
	社会效益指标
	解决群众出行难问题
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	交通建设得到发展
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	
	可持续发展指标
	群众的安全出行得到保障
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意
	≥
	100
	人/户
	
	10
	10
	

	合计
	100
	90
	

	评价结论
	严格按照时间节点在汛期来临前完成了全部工程量，解决大多数乡村道路的出行难问题

	存在问题
	部分路基挡墙因“8.16”特大洪水灾害遭冲毁、掩埋

	改进措施
	对冲毁的部分挡墙、路基进行修补

	项目负责人：白学贵
	财务负责人：黄燏奎

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51322522T000000404121-交通建设项目工作经费

	主管部门
	交通运输局部门
	实施单位 （盖章）
	交通运输局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	完成交通建设项目各项工作任务
	全部完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	完成交通建设项目各项工作任务

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	15.00
	29.98
	29.98
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	15.00
	29.98
	29.98
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	完成本年度交通建设任务
	≥
	1
	项
	
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	按质按量完成本年交通建设任务
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	按时完成本年度交通建设任务
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	完成投资600000元
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	
	社会效益指标
	解决群众出行难问题
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	交通建设得到发展
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	
	可持续发展指标
	群众的安全出行得到保障
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意
	≥
	100
	人/户
	
	10
	10
	

	合计
	100
	90
	

	评价结论
	保障了交通工作顺利的开展

	存在问题
	暂无

	改进措施
	暂无

	项目负责人：黄燏奎
	财务负责人：黄燏奎

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51322522T000000406343-九寨沟县综合立体交通运输发展规划

	主管部门
	交通运输局部门
	实施单位 （盖章）
	交通运输局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	九寨沟县交通建设发展规划
	已完工

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	165.00
	80.00
	48.48%
	10
	4.8
	项目已完工，资金已支付完成

	
	其中：财政资金
	0.00
	165.00
	80.00
	48.48%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	完成九寨沟县交通建设发展规划
	≥
	1
	项
	
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	完成九寨沟县交通建设发展规划
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	及时完成九寨沟县交通建设发展规划
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	完成投资850000元
	≥
	100
	万元/公里
	
	10
	10
	

	
	
	社会效益指标
	解决群众出行难问题
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	交通建设得到发展
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	
	可持续发展指标
	群众的安全出行得到保障
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意
	≥
	100
	人/户
	
	10
	10
	

	合计
	100
	90
	

	评价结论
	九寨沟县综合立体交通运输发展规划》是国民经济和社会发展总体规划在交通运输领域的具体细化，是统筹和指导全县中长期综合交通运输发展的纲领和行动指南。规划编制主要依据《九寨沟县国民经济和社会发展第十四个五年规划基本思路》和《四川省“十四五”综合交通运输发展规划》、《阿坝州“十四五”综合交通运输发展规划》等，以九寨沟县综合交通运输系统为研究对象，涉及铁路、公路等运输方式，涵盖交通基础设施建设、运输服务及行业治理等内容。规划期至2035年，远期展望至2050年。

	存在问题
	对标建设“人民满意、保障有力、世界前列”的交通强国和现代化高质量国家综合立体交通网总目标，阿坝州建设“一州两区三家园”定位，九寨沟县建设“世界休闲旅游目的地”和“全国民族地区绿色发展脱贫奔小康的典范”的发展要求，九寨沟县综合交通仍存在不足。

	改进措施
	加强与上级部门沟通协调，争取更多有利于地区交通发展的项目进入上级规划。

	项目负责人：王维
	财务负责人：黄燏奎

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51322522T000000412406-2022年农村公路养护配套资金

	主管部门
	交通运输局部门
	实施单位 （盖章）
	交通运输局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	全县各乡镇农村公路养护574.78公里，涉及全县12个乡镇。
	按计划完成了年度全县农村公路及九若路的道路养护工作

	
	2.项目实施内容及过程概述
	对全县农村公路及九若路做好道路日常养护及道路保通保畅。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	43.97
	21.99
	50.00%
	10
	5
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	43.97
	21.99
	50.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	完成574.78公里的养护
	≥
	100
	千米
	
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	按质量完成574.78公里的养护
	≥
	100
	千米
	
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	完成时限
	≥
	1
	期/年
	
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	完成投资295万元
	≥
	100
	万
	
	10
	10
	

	
	
	社会效益指标
	解决群众出行难问题
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	交通建设得到发展
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	
	可持续发展指标
	群众的安全出行得到保障
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意
	≥
	100
	人/户
	
	10
	10
	

	合计
	100
	90
	

	评价结论
	道路得到的全面的养护，大大提升了行车的舒适度，极大方便的群众的出行

	存在问题
	养护资金不足，导致养护积极性不高

	改进措施
	鉴于加大养护资金的投入，提高养护人员的经费

	项目负责人：高文忠
	财务负责人：黄燏奎

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51322522T000006136522-九寨沟县漳扎镇至大录公路恢复重建项目

	主管部门
	交通运输局部门
	实施单位 （盖章）
	交通运输局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	本年继续完善项目专项报告。
	完成了部分项目专项报告，达到预期目标。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	本项目路线全长67.700km。技术标准：道路等级三、四级；设计速度20-30 km／h；路基宽度：7.5米，路面6.5米。立项总投资为4.3784亿元。项目于2019年2月开工建设，2020年10月已完工并于2020年12月交工，目前已完成缺陷修复取得了上级质量鉴定报告。实施内容主要有：路基、路面、桥涵、交安及绿化等。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	1,118.94
	559.47
	50.00%
	10
	
	资金缺口较大，到位资金不足

	
	其中：财政资金
	0.00
	1,118.94
	559.47
	50.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	灾后重建道路大大提升的道路通行舒适感，方便群众出行

	存在问题
	资金存在缺口

	改进措施
	积极争取缺口资金

	项目负责人：高文忠
	财务负责人：黄燏奎

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51322522T000006136576-省道445线九若路黑河塘大桥至班佑村路口段改扩建工程

	主管部门
	交通运输局部门
	实施单位 （盖章）
	交通运输局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	本年继续完善项目专项报告及完成缺陷责任期的缺陷处理，完成项目质量鉴定报告。
	完成了部分项目专项报告的报批。完成了缺陷处理并上报质量鉴定申请。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	该项目路线全长170.795公里；九寨沟境内104.68公里（其中多诺库区新建段10.5公里），若尔盖境内66.115公里。全线估算总投资21.5957亿元。公路技术标准：道路采用三级公路标准，设计速度30km/h，设计荷载为公路-Ⅰ级，路基宽度7.5m，全线采用沥青混凝土路面。项目于2018年5月开工，2021年6月完工并于2021年12月交工。实施内容主要有：路基、路面、桥涵、交安及绿化等。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	2,165.21
	1,082.61
	50.00%
	10
	5
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	2,165.21
	1,082.61
	50.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	完成九寨沟县交通建设发展规划
	≥
	1
	项
	
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	完成九寨沟县交通建设发展规划
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	及时完成九寨沟县交通建设发展规划
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	完成投资21.5957亿元
	≥
	100
	万元/公里
	
	10
	10
	

	
	
	社会效益指标
	解决群众出行难问题
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	交通建设得到发展
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	
	可持续发展指标
	群众的安全出行得到保障
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意
	≥
	100
	人/户
	
	10
	10
	

	合计
	100
	90
	

	评价结论
	灾后重建道路大大提升的道路通行舒适感，方便群众出行

	存在问题
	资金存在缺口

	改进措施
	积极争取缺口资金

	项目负责人：高文忠
	财务负责人：黄燏奎

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51322522T000007159533-交通建设项目质保金

	主管部门
	交通运输局部门
	实施单位 （盖章）
	交通运输局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	罗依乡通乡公路改造工程、马家乡通乡公路改造工程、永和乡通乡公路改造工程、陵江乡吊坝桥工程、永丰上中下环线工程、双河乡下甘座水毁工程、甲勿村通村公路病害整治工程项目、九寨沟县勿角镇池上村通村公路抢通保通、路基修复抢险救灾工程、2019年交通应急抢险省级补助资金、保华乡通乡公路整治工程、2018年应急项目。
	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	215.39
	107.70
	50.00%
	10
	5
	质保期未到

	
	其中：财政资金
	0.00
	215.39
	107.70
	50.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	完成投资564.324245元
	≥
	100
	万元/公里
	
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	保质保量完成11个项目的建设
	≥
	100
	项
	
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	按时完成11个项目的建设
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	完成投资564.324245元
	≥
	100
	万元/公里
	
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	交通建设得到发展
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	完成投资564.324245元
	≥
	100
	万元
	
	10
	10
	

	
	
	社会成本指标
	完成投资564.324245元
	≥
	100
	万元
	
	10
	10
	

	合计
	100
	90
	

	评价结论
	交通得到发展

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：黄燏奎
	财务负责人：黄燏奎

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51322522T000007204936-“8.11”洪灾交通住建应急

	主管部门
	交通运输局部门
	实施单位 （盖章）
	交通运输局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	九寨沟县勿角镇池上村通村公路抢通保通、路基修复抢险救灾工程，项目总投资1774.59万元，平均每公里总造价205.84万元。全场8.621公里，采用设计速度15km/h，路基宽度6.5米，四级公路技术标准。
	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	137.31
	68.65
	50.00%
	10
	5
	财政收回

	
	其中：财政资金
	0.00
	137.31
	68.65
	50.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	完成投资88.93万元
	≥
	100
	万元
	
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	保质量完成8.621公里建设
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	按时完成8.621公里建设
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	完成投资88.93万元
	≥
	100
	万元
	
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	交通建设得到发展
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	指标   群众满意
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	完成投资88.93万元
	≥
	100
	万元
	
	10
	10
	

	
	
	社会成本指标
	完成投资88.93万元
	≥
	100
	万元
	
	10
	10
	

	合计
	100
	90
	

	评价结论
	公路抢通保通、路基修复抢险救灾

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：余明全
	财务负责人：黄燏奎

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51322523T000007660863-九寨沟县漳扎镇沙坝村村道改建项目

	主管部门
	交通运输局部门
	实施单位 （盖章）
	交通运输局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	项目总投资150万元，改建公路1.642公里。
	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	182.60
	97.87
	53.60%
	10
	5.3
	剩余资金为质保金

	
	其中：财政资金
	0.00
	182.60
	97.87
	53.60%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	路线全长1.642Km，其中主线长0.545Km，支线长1.097Km
	≥
	100
	公里
	
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	按质量完成路线全长1.642Km建设
	≥
	100
	公里
	
	20
	20
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	完成投资150万
	≥
	100
	万元
	
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	成本指标
	社会成本指标
	通建设得到发展
	≥
	100
	项
	
	20
	20
	

	合计
	100
	90
	

	评价结论
	通过该项目的建设，漳扎镇沙坝村村道通行能力得到有力改善，乡村面貌焕然一新，促进了当地群众旅游产业等发展，带动发展当地旅游及产业经济。

	存在问题
	目前沥青道路已建设完成，当地群众要爱护道路，随时对道路进行养护。

	改进措施
	加强日常养护，保护公路环境。

	项目负责人：王维
	财务负责人：黄燏奎

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51322523T000008122296-九寨沟县黑河镇Y031绕蜡路绕蜡口一号桥新建工程

	主管部门
	交通运输局部门
	实施单位 （盖章）
	交通运输局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	估算总投资462万元,新建一座桥梁长40米，引道长37米及附属设施。
	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	75.07
	60.00
	79.92%
	10
	8
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	75.07
	60.00
	79.92%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	桥梁长40米，引道长37米及附属设施
	≥
	100
	座
	
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	按时完成桥梁长40米，引道长37米及附属设施
	≥
	100
	座
	
	20
	20
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	完成投资462万元
	≥
	100
	万元
	
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	成本指标
	社会成本指标
	交通建设得到发展
	≥
	100
	项
	
	20
	20
	

	合计
	100
	90
	

	评价结论
	本项目具有推动地方经济社会发展，对完善九寨沟县区域路网、恢复道路通行能力，促进旅游事业发展，推动项目所在地经济发展，提高当地人民生活水平、维护民族团结都具有重要作用。

	存在问题
	暂无

	改进措施
	暂无

	项目负责人：张晓翔
	财务负责人：黄燏奎

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51322523T000008200869-九寨沟县罗依乡经济干线公路建设工程

	主管部门
	交通运输局部门
	实施单位 （盖章）
	交通运输局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	九寨沟县罗依乡经济干线公路建设工程，本项目起点k0+000位于九寨沟县罗依沟口，与省道205线k4+000处相接，止于k10+230位于九寨沟县现代生态休闲农业综合开发区的罗州湖旁接规划园区道路，路线全长9.89公里，估算投资6220.7817万元。项目业主为九寨沟县交通运输局。
建设规模及内容采用农村公路建设标准，路线全长10.26KM，宽7.5m。
	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	11.57
	5.78
	50.00%
	10
	5
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	11.57
	5.78
	50.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	完成路线全长9.89公里
	≥
	100
	公里
	
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	按质量完成路线全长9.89公里
	≥
	100
	公里
	
	20
	20
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	完成投资6220.7817万元
	≥
	100
	万元
	
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	成本指标
	社会成本指标
	通建设得到发展
	≥
	100
	项
	
	20
	20
	

	合计
	100
	90
	

	评价结论
	交通得到建设，群众出行方便

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：余明全
	财务负责人：黄燏奎

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51322523T000008283341-农村公路养护配套资金

	主管部门
	交通运输局部门
	实施单位 （盖章）
	交通运输局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	全县各乡镇农村公路养护561.963公里。
	按计划完成了年度全县农村公路及九若路的道路养护工作

	
	2.项目实施内容及过程概述
	对全县农村公路及九若路做好道路日常养护及道路保通保畅。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	272.67
	272.67
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	272.67
	272.67
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	全县养护公路总里程561.963公里
	≥
	100
	公里
	
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	完成养护全县养护公路总里程561.963公里
	≥
	100
	公里
	
	20
	20
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	每年完成134万元
	≥
	100
	万元
	
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	成本指标
	社会成本指标
	通建设得到发展
	≥
	100
	项
	
	20
	20
	

	合计
	100
	90
	

	评价结论
	道路得到的全面的养护，大大提升了行车的舒适度，极大方便的群众的出行

	存在问题
	养护资金不足，导致养护积极性不高

	改进措施
	鉴于加大养护资金的投入，提高养护人员的经费

	项目负责人：高文忠
	财务负责人：黄燏奎

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51322523T000008580035-国道544线马踏石至朝阳村段灾毁修复整治工程

	主管部门
	交通运输局部门
	实施单位 （盖章）
	交通运输局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	完成灾毁恢复工程涉及段落长度约 1.520 公里，工程内容主要包括：路基处理、路面恢复、涵洞修复、新建棚洞及沿线交通安全设施恢复。其中：路基垮塌、挡墙冲毁、挡墙基础掏蚀、道路冲毁、泥石流、内边坡垮塌、滑坡等几个灾毁类型，包括挡土墙14段、涵洞3道、一座80米长棚洞、交安护栏1440m等。
	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	3,278.28
	1,639.14
	50.00%
	10
	5
	资金缺口较大，到位资金不足

	
	其中：财政资金
	0.00
	3,278.28
	1,639.14
	50.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	完成道路建设
	≥
	100
	%
	
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	按质量完成道路建设
	≥
	100
	%
	
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	按时完成道路建设
	≥
	100
	%
	
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	按时完成公路建设
	≥
	100
	%
	
	5
	5
	

	
	
	社会效益指标
	解决出行难问题
	≥
	100
	%
	
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	交通建设得到发展
	≥
	100
	%
	
	5
	5
	

	
	
	可持续发展指标
	群众安全出行得到保障
	≥
	100
	%
	
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意
	≥
	100
	%
	
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	完成投资6228万元
	≥
	100
	%
	
	10
	10
	

	合计
	100
	90
	

	评价结论
	按时间节点超额完成项目所有工程量，为全县人民出行提供了安全保障。为广大游客提供了道路安全驾驶。

	存在问题
	目前已完成项目交工验收，并完成竣工检测正在完成竣工验收工作。本项目现在存在2592816.29元的项目缺口资金。

	改进措施
	加强培训学习。我司在加强内部学习培训的同时，并学习借鉴，多举措、多渠道提升绩效管理认识和能力水平。

	项目负责人：白学贵
	财务负责人：黄燏奎

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51322523T000009027126-九寨沟县漳扎镇郎寨村Y045牙屯路郎寨至牙屯段维修工程

	主管部门
	交通运输局部门
	实施单位 （盖章）
	交通运输局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	全面完成全长3.168Km道路建设，其中主线长2.800Km，支线长0.368Km；估算总投资120万元，
	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	2.13
	2.13
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	2.13
	2.13
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	3.168公里道路建设
	≥
	100
	公里
	
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	按质量完成3.168公里道路建设
	≥
	100
	项
	
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	按时完成道路建设
	≥
	2
	年
	
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	按时完成公路建设
	≥
	100
	项
	
	5
	5
	

	
	
	社会效益指标
	解决出行难问题
	≥
	100
	人
	
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	交通建设得到发展
	≥
	100
	项
	
	5
	5
	

	
	
	可持续发展指标
	群众安全出行得到保障
	≥
	100
	户
	
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意
	≥
	100
	人
	
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	完成投资120万元
	≥
	100
	万元
	
	10
	10
	

	合计
	100
	90
	

	评价结论
	通过该项目的建设，漳扎镇郎寨村牙屯路通行能力得到有力改善，乡村面貌焕然一新，促进了当地群众旅游产业等发展，带动发展当地旅游及产业经济。

	存在问题
	目前沥青道路及水毁边坡挡土墙已建设完成，当地群众要爱护道路，随时对道路进行养护。

	改进措施
	加强日常养护，保护公路环境。

	项目负责人：王维
	财务负责人：黄燏奎

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51322523T000009029945-省道445线九若路黑河塘大桥至班佑村路口段采购刚波形护栏项目

	主管部门
	交通运输局部门
	实施单位 （盖章）
	交通运输局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	对道路沿线路段护栏缺失路段增设道路安全设施钢波形护栏8874米总投资290万元。
	已按计划于2022年完成了道路护栏缺失增设的安装

	
	2.项目实施内容及过程概述
	项目于2022年09月15 日开工实施于2022年11月完工，完成投资290.6675万元。并于2023年1月竣工。实施的主要内容为：钢波形护栏安装。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	8.39
	8.39
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	8.39
	8.39
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	钢波形护栏106段共计8874米
	≥
	8874
	米
	
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	按质量要求完成道路路侧钢波形护栏的安装共106段8874米。
	≥
	100
	项
	
	20
	20
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	年度内完成项目建设8874米。
	≥
	2
	月
	
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意
	≥
	100
	%
	
	10
	10
	

	
	成本指标
	社会成本指标
	完成项目投资290万元
	≥
	290
	万元
	
	20
	20
	

	合计
	100
	90
	

	评价结论
	对道路缺失护栏的路段增设护栏安装，消除了安全隐患。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：高文忠
	财务负责人：黄燏奎

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51322523T000009031379-九寨沟县双河镇大寨村到道路整治工程

	主管部门
	交通运输局部门
	实施单位 （盖章）
	交通运输局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	九寨沟县双河镇大寨村到道路整治工程为九寨沟县双河镇罗依片区农村道路改造提升工程（顺河村）和九寨沟县双河镇罗依片区农村道路改造提升工程（大寨村）改建工程2.411公里，罗依片区农村道路改造提升工程（顺 河村）工程内容主要包括：新建挡墙、涵洞接长、新建涵洞。其中：新建挡墙为仰斜式路肩墙和仰斜式路堑墙两种类型，包括挡土墙44段、涵洞接长2道、新建涵洞2道等；九寨沟县双河镇罗依片区农村道路改造提升工程（大寨村）工程内容主要包括：新建挡墙、涵洞接长。其中：新建挡墙为仰斜式路肩墙和仰斜式路堑墙两种类型，包括挡土墙34段、涵洞接长3道等。
	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	1,440.00
	720.00
	50.00%
	10
	5
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	1,440.00
	720.00
	50.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	4.175公里道路建设
	≥
	100
	公里
	
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	按质量完成4.175公里道路建设
	≥
	100
	项
	
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	按时完成道路建设
	≥
	2
	年
	
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	按时完成公路建设
	≥
	100
	项
	
	5
	5
	

	
	
	社会效益指标
	  解决出行难问题
	≥
	100
	人
	
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	交通建设得到发展
	≥
	100
	项
	
	5
	5
	

	
	
	可持续发展指标
	群众安全出行得到保障
	≥
	100
	户
	
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意
	≥
	100
	人
	
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	完成投资120万元
	≥
	100
	万元
	
	10
	10
	

	合计
	100
	90
	

	评价结论
	该项目经第三方检测全面为合格工程

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：余明全
	财务负责人：黄燏奎

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51322523T000009219680-九寨沟县农村公路水毁恢复重建工程

	主管部门
	交通运输局部门
	实施单位 （盖章）
	交通运输局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	九寨沟县农村公路水毁恢复重建工程涉及段落路线全长18.702Km，其中玉瓦乡八郎路路线长13.955Km，双河镇朝张路路线长3.517Km，保华乡张合路路线长1.230Km，工程内容主要包括：路基、路面、桥涵及交安绿化工程等。项目总投资1540万元。
	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	78.09
	39.04
	50.00%
	10
	5
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	78.09
	39.04
	50.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	全面贯通18.702公里
	≥
	18.072
	公里
	
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	按质量完成路基防护工程、水稳层、水泥混凝土路面、沥青混凝土路面等
	≥
	100
	项
	
	20
	20
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	年度内完成项目建设18.702公里
	≥
	1
	年
	
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	成本指标
	社会成本指标
	完成项目投资1540万元
	≥
	1540
	万元
	
	20
	20
	

	合计
	100
	90
	

	评价结论
	该项目经第三方检测全面为合格工程

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：王维
	财务负责人：黄燏奎

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51322523T000009219715-九寨沟县农村公路路面处治工程为南坪镇、郭元乡、黑河镇、玉瓦乡、大录乡5个乡镇打捆项目

	主管部门
	交通运输局部门
	实施单位 （盖章）
	交通运输局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	九寨沟县农村公路路面处治工程为南坪镇、郭元乡、黑河镇、玉瓦乡、大录乡5个乡镇打捆项目,位于九寨沟县南坪镇拔拉村、双河村、上安乐村、刀格坝村,郭元乡水沟村，黑河镇头道城村，玉瓦乡班藏村，大录乡大录村、八屯村，路线为南坪镇拔拉沟路、南坪镇安河路、郭元乡水沟村路、大录乡八屯村路、玉瓦乡班藏村路、大录乡大录村路、黑河镇头道城村3组一路，处治长度2.37公里；建设内容为对道路局部破坏处进行路面整治和路基进行换填。项目总投资219.8632万元。
	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	106.74
	53.37
	50.00%
	10
	5
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	106.74
	53.37
	50.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	全面贯通2.37公里
	≥
	2.37
	公里
	
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	按质量完成路基防护工程、水泥混凝土路面等
	≥
	100
	项
	
	20
	20
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	年度内完成项目建设2.37公里
	≥
	1
	年
	
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	成本指标
	社会成本指标
	完成项目投资219.8632万元
	≥
	219.8632
	万元
	
	20
	20
	

	合计
	100
	90
	

	评价结论
	改善交通通行效率，减少因道路问题导致的拥堵和事故发生

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：王维
	财务负责人：黄燏奎

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51322523T000009439361-省道205线黄土梁隧道及引道工程

	主管部门
	交通运输局部门
	实施单位 （盖章）
	交通运输局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	省道205线黄土梁隧道及引道工程全长4910米,与绵阳市实行一张图纸，两个标段，分界施工。九寨沟县段隧道路线长2772.5米（隧道长2447.5米，隧道净空9米×5米；引道长325米），隧道工程设平行导洞一座，长2458米；按二级公路标准，时速40公里/小时。
	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	489.51
	243.26
	49.69%
	10
	5
	资金缺口较大，到位资金不足

	
	其中：财政资金
	0.00
	489.51
	243.26
	49.69%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	全面贯通2.7725公里
	＝
	2.7725
	公里
	
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	按质量完成合格的省道205线黄土梁隧道及引道工程
	定性
	合格
	
	
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	本年度内完成2.7725公里隧道
	＝
	12
	月
	
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	年度内完成项目隧道路线长2.7725千米
	≥
	90
	%
	
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	≥
	95
	%
	
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	完成项目投资30000000元
	≤
	30000000
	元
	
	10
	10
	

	合计
	100
	90
	

	评价结论
	该项目经第三方检测全面为合格工程

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：邱井甫
	财务负责人：黄燏奎

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51322523T000009463497-九寨沟县白河乡芝麻塘村大水沟通村公路维修项目

	主管部门
	交通运输局部门
	实施单位 （盖章）
	交通运输局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	建设路基防护工程
	建设路基防护工程

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	4.70
	4.70
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	4.70
	4.70
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	通过该项目的建设，白河乡芝麻塘村岩米路道路通行能力得到有力改善，乡村面貌焕然一新，促进了当地群众旅游产业等发展，带动发展当地旅游及产业经济。

	存在问题
	目前水泥混凝土道路及挡土墙已建设完成，当地群众要爱护道路，随时对道路进行养护。

	改进措施
	加强日常养护，保护公路环境。

	项目负责人：王维
	财务负责人：黄燏奎

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51322523T000009571202-九寨沟县黑河镇七里村道路出口整治工程

	主管部门
	交通运输局部门
	实施单位 （盖章）
	交通运输局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	本项目为道路出口整治项目长度0.088公里，铺筑宽度均参照老路宽度，设置标志牌3块，标线2.6平方，波形护栏28米，路基填土方46立方米，挡土墙93立方米，沥青砼706平方米，井盖加高三处。项目投资275007元。
	已完工

	
	2.项目实施内容及过程概述
	本项目为道路出口整治项目长度0.088公里，铺筑宽度均参照老路宽度，设置标志牌3块，标线2.6平方，波形护栏28米，路基填土方46立方米，挡土墙93立方米，沥青砼706平方米，井盖加高三处。项目投资275007元。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	7.68
	7.68
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	7.68
	7.68
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	全面贯通0.088公里
	＝
	0.088
	公里
	
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	按质量完成合格的九寨沟县黑河镇七里村道路出口整治工程
	定性
	合格
	
	
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	本年度内完成项目建设0.088公里
	＝
	2
	月
	
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	年度内完成项目建设0.088公里
	≥
	90
	%
	
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	≥
	95
	%
	
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	完成项目投资275007元
	≥
	275007
	元
	
	10
	10
	

	合计
	100
	90
	

	评价结论
	通过该项目的建设，七里村破损道路通行能力得到有力改善，乡村面貌焕然一新，促进了当地群众旅游产业等发展，带动发展当地旅游及产业经济。

	存在问题
	改项目道路是为黑河镇黄金展览馆通行能力进行改善，乡村面貌焕然一新，促进了当地群众旅游产业等发展，但项目道路未在我县规划养护道路计划内，需要所在乡镇加强日常养护。

	改进措施
	加强日常养护，保护公路环境。

	项目负责人：李付星月
	财务负责人：黄燏奎

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51322524T000009958799-九寨沟县Y029河羌路河口至羌活段改建工程（美丽乡村路）项目

	主管部门
	交通运输局部门
	实施单位 （盖章）
	交通运输局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	完成11.5公里的四级公路建设,其中路基宽度为6.5米，路面宽度6米。
	完成进度98%

	
	2.项目实施内容及过程概述
	完成11.5公里的四级公路建设,其中路基宽度为6.5米，路面宽度6米。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	1,817.13
	1,152.00
	63.40%
	10
	6
	按项目进度支付

	
	其中：财政资金
	0.00
	1,817.13
	1,152.00
	63.40%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	全面贯通11.5公里道路建设
	＝
	11.5
	公里
	
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	按质量完成路基防护及排水工程、路面工程、涵洞工程和交安设施等项目建设
	定性
	合格
	%
	
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	本年度完成项目建设11.5公里
	≤
	4
	月
	
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	年度内完成项目建设11.5公里（改扩建段长4.461公里），解决群众出行难问题
	定性
	良好
	万元
	
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥
	95
	%
	
	10
	10
	

	
	成本指标
	社会成本指标
	完成项目投资2916.936406万元
	≤
	2916
	万元
	
	10
	10
	

	合计
	100
	90
	

	评价结论
	该项目建成是保障沿线农民群众交通运行安全和行车舒适性,是推进接续减贫，巩固脱贫攻坚建设成果，进一步推动“乡村振兴”和“四好农村路”建设的需要。

	存在问题
	暂无

	改进措施
	暂无

	项目负责人：张晓翔
	财务负责人：黄燏奎

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51322524T000010793171-生命安全防护工程

	主管部门
	交通运输局部门
	实施单位 （盖章）
	交通运输局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	九寨沟县生命安全防护工程路线全长3.29Km,期中寨沟县漳扎镇中查村生命安全防护工程路线全长0.852Km，九寨沟县白河乡芝麻家村路生命安全防护工程路线全长1.060Km，九寨沟县白河乡南岸家村路安全生命防护工程路线全长1.378Km
	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

	
	2.项目实施内容及过程概述
	九寨沟县生命安全防护工程路线全长3.29Km,期中寨沟县漳扎镇中查村生命安全防护工程路线全长0.852Km，九寨沟县白河乡芝麻家村路生命安全防护工程路线全长1.060Km，九寨沟县白河乡南岸家村路安全生命防护工程路线全长1.378Km

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	1.80
	1.80
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	1.80
	1.80
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	全面贯通3.29千米防护工程建设
	＝
	3.29
	千米
	
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	按质量安装二（B）级波形护栏
	定性
	合格
	%
	
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	本年度完成项目建设3.29千米
	≤
	2
	月
	
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	本年度完成项目建设3.29千米，解决群众出行难问题
	定性
	良好
	万元
	
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥
	95
	%
	
	10
	10
	

	
	成本指标
	社会成本指标
	完成投资98.999999万元
	≤
	98.999999
	万元
	
	10
	10
	

	合计
	100
	90
	

	评价结论
	通过该项目的建设，白河乡芝麻家村、南岸家村、漳扎镇中查村道路安全通行能力得到有力改善，乡村面貌焕然一新，促进了当地群众旅游产业等发展，带动发展当地旅游及产业经济。

	存在问题
	目前生命安全防护工程已建设完成，当地群众要爱护道路，随时对道路进行养护。

	改进措施
	加强日常养护，保护公路环境。

	项目负责人：王维
	财务负责人：黄燏奎

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51322524T000011538643-道路维修工程

	主管部门
	交通运输局部门
	实施单位 （盖章）
	交通运输局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	完成全县日常道路维修。
	已完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	完成全县日常道路维修。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	5.65
	5.65
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	5.65
	5.65
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	1出挡墙修复、1处路面修复
	＝
	2
	处
	
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	按质量完成路基防工程，水泥混凝土路面等
	定性
	合格
	%
	
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	年度内完成路基防工程，水泥混凝土路面等
	≤
	12
	月
	
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	经济社会效益
	定性
	提高
	万元
	
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥
	95
	%
	
	10
	10
	

	
	成本指标
	社会成本指标
	完成投资6万元
	≤
	6
	万元
	
	10
	10
	

	合计
	100
	90
	

	评价结论
	改善交通通行效率，减少因道路问题导致的拥堵和事故发生

	存在问题
	暂无

	改进措施
	暂无

	项目负责人：黄燏奎
	财务负责人：黄燏奎

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51322524T000011538683-汽车站功能拓展项目

	主管部门
	交通运输局部门
	实施单位 （盖章）
	交通运输局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	九寨沟口旅游客运中心和九寨沟汽车站功能拓展项目装修，总共投资1596.85万元，实施方案编制费10万元。
	已完成方案编制

	
	2.项目实施内容及过程概述
	九寨沟口旅游客运中心和九寨沟汽车站功能拓展项目装修，总共投资1596.85万元，实施方案编制费10万元。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	10.00
	10.00
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	10.00
	10.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	2座汽车站装修实施实施方案编制费
	＝
	2
	座（处）
	
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	汽车站装修
	定性
	合格
	%
	
	20
	10
	

	
	
	时效指标
	本年度完成汽车车站装修实施方案
	≤
	12
	月
	
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	经济社会效益
	定性
	提高
	%
	
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥
	95
	%
	
	10
	10
	

	
	成本指标
	社会成本指标
	完成项目投资10万元
	≤
	10
	万元
	
	10
	10
	

	合计
	100
	70
	

	评价结论
	提升九寨沟口旅游客运中心和九寨沟汽车站功能拓展装修

	存在问题
	暂无

	改进措施
	暂无

	项目负责人：刘彦荣
	财务负责人：黄燏奎

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51322524T000011878322-九寨沟县X051保罗路罗依一号桥至四号桥及罗依河坝村段水毁恢复工程为灾毁恢复工程

	主管部门
	交通运输局部门
	实施单位 （盖章）
	交通运输局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	九寨沟县X051保罗路罗依一号桥至四号桥及罗依河坝村段水毁恢复工程为灾毁恢复工程涉及段落长度约 4.864 公里，工程内容主要包括：路基处理、路面恢复、新建涵洞及沿线交通安全设施恢复。其中：路基垮塌、挡墙冲毁、路面破损、泥石流、滑坡等几个灾毁类型，包括挡土墙8段、涵洞2道、交安护栏427m等。项目总投资819万元。
	已全面完工

	
	2.项目实施内容及过程概述
	九寨沟县X051保罗路罗依一号桥至四号桥及罗依河坝村段水毁恢复工程为灾毁恢复工程涉及段落长度约 4.864 公里，工程内容主要包括：路基处理、路面恢复、新建涵洞及沿线交通安全设施恢复。其中：路基垮塌、挡墙冲毁、路面破损、泥石流、滑坡等几个灾毁类型，包括挡土墙8段、涵洞2道、交安护栏427m等。项目总投资819万元。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	95.00
	95.00
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	95.00
	95.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	挡墙
	＝
	8
	座
	
	5
	5
	

	
	
	
	交安护栏
	＝
	427
	米
	
	5
	5
	

	
	
	
	涵洞
	＝
	2
	座
	
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	挡土墙8段、涵洞2道、交安护栏427m
	定性
	合格
	%
	
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	年内完成
	≤
	8
	月
	
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	经济社会效益
	定性
	提高
	万元
	
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	成本指标
	社会成本指标
	交通建设得到发展
	≤
	295
	万元
	
	20
	20
	

	合计
	100
	90
	

	评价结论
	该项目经第三方检测全面为合格工程

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：余明全
	财务负责人：黄燏奎

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51322524T000011992183-九寨沟县自然灾害综合风险承灾体普查项目

	主管部门
	交通运输局部门
	实施单位 （盖章）
	交通运输局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	完成交通运输局管养的公路、桥梁、隧道普查工作，总投资98万元。
	交通运输局管养的公路、桥梁、隧道普查工作

	
	2.项目实施内容及过程概述
	完成交通运输局管养的公路、桥梁、隧道普查工作，总投资98万元。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	95.50
	80.00
	83.77%
	10
	8.3
	项目已完工，资金已支付完成

	
	其中：财政资金
	0.00
	95.50
	80.00
	83.77%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	完成全县我局管养的公路、桥梁、隧道普查
	＝
	1
	公里
	
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	完成普查系统录入，省厅、州局验收合格。
	定性
	合格
	%
	
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	年内完成
	≤
	6
	月
	
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	完成投资95.5万元
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	
	社会效益指标
	经济社会效益
	定性
	提高
	万元
	
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	交通建设得到发展
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意
	≥
	100
	项
	
	10
	10
	

	
	成本指标
	社会成本指标
	交通建设得到发展
	≤
	85.5
	万元
	
	10
	10
	

	合计
	100
	90
	

	评价结论
	通过本项目的实施，顺利完成了我局在全国自然灾害风险普查期间的普查任务，向州局上报了我县普查数据，并录入了普查系统。

	存在问题
	无

	改进措施
	通过普查，摸清了我县公路承载体基本情况，为上级部署抢险救灾等提供了基础数据，下一步有效利用好普查成果。

	项目负责人：张辉
	财务负责人：黄燏奎

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51322525T000012233915-九寨沟县X050文县哈南村至上草地村幸福美丽乡村路项目

	主管部门
	交通运输局部门
	实施单位 （盖章）
	交通运输局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	改建路线全长6.186公里，路基宽度7.5米，主要包括路基挖方24752立方米挖方、18436立方米填方、15930.1立方米档防及排水、40006.80米路面、11道涵洞、5处平等相交。
	已全面完工

	
	2.项目实施内容及过程概述
	改建路线全长6.186公里，路基宽度7.5米，主要包括路基挖方24752立方米挖方、18436立方米填方、15930.1立方米档防及排水、40006.80米路面、11道涵洞、5处平等相交。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	1,240.00
	940.00
	75.81%
	10
	7.5
	资金缺口较大，到位资金不足

	
	其中：财政资金
	0.00
	1,240.00
	940.00
	75.81%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	路面建设
	＝
	6.186
	公里
	
	5
	5
	

	
	产出指标
	质量指标
	挡防及排水
	定性
	合格
	
	
	15
	15
	

	
	产出指标
	数量指标
	涵洞
	＝
	11
	座
	
	5
	5
	

	
	产出指标
	数量指标
	平等相交
	＝
	5
	处
	
	5
	5
	

	
	产出指标
	时效指标
	改建道路
	≤
	3
	月
	
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	经济社会效益
	定性
	提高
	
	
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	收益对象满意度
	≥
	95
	%
	
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	完成项目投资3420万元
	≥
	3420
	万元
	
	20
	20
	

	
	100
	90
	

	评价结论
	该项目经第三方检测全面为合格工程

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：余明全
	财务负责人：黄燏奎









附件2

[bookmark: _Toc15396618]2024年九寨沟县交通运输局项目支出
绩效评价报告

一、内设机构
县交通运输局设4个内设机构
(一)办公室
组织协调局机关工作，负责文秘、政务信息、督办、提案办理、档案、机要、政务值班、接待工作，承担绩效管理、政务公开、保密等工作；组织起草局重要报告、综合性文件，承担有关重要会议的组织工作，负责局机关行政后勤管理的协调工作；指导交通运输行业的精神文明建设和新闻宣传工作。
负责局机关和局直属单位人事管理、机构编制管理工作；
归口指导管理行业专业技术职务评聘、人才交流、智力引进、干部培训、工人技术等级的培训考核；组织拟定行业人力资源开发规划；全县交通在职培训和职业技术教育工作。
归口管理全县交通行业法制工作；负责交通行政执法、执法监督的综合协调和行政复议工作；管理交通执法证件和装备；组织交通行业政策研究工作；指导交通行业体制改革和交通特许经营企业的行业管理；承担行政执法监督、行政复议、行政应诉和规范性文件审核备案工作；指导交通运输法制宣传教育工作。承担局机关的社会治安综合治理和反恐维稳相关工作。
贯彻落实县关于加强党风廉政建设的决定，加强党员干部的党风党纪和条规教育；负责全县交通系统党风廉政建设、行业作风建设工作；负责全县交通系统政治思想宣传工作、局机关及局直属单位离退休人员管理工作；指导协调局机关工、青、妇工作。
承办本单位有关行政审批工作。
(二)交通建设管理股
参与组织编制综合运输体系规划，研究拟订公路和水路行业发展战备、投融资政策，组织拟订公路、水路和运输枢纽等行业发展规划、中长期规划、年度计划并监督实施；审核专用公路规划，参与拟订物流业发展战备和规划；承担公路、水路重点建设项目的前期工作和后期评价工作，承担地方交通建设项目审查工作；承担公路、桥梁、隧道收取通行费、站卡设置的协调和管理以及经营权转让的行业管理工作；承担交通扶贫管理工作、公路和水路行业的统计及预测工作。指导交通运输行业招商引资工作，组织开展经济技术合作与交流，指导交通行业特许经营管理工作；承担交通运输有关外事工作。
组织拟订交通运输行业工程建设政策、制度和技术标准；监督管理公路、水路建设项目实施，维护公路、水路建设市场秩序；承担公路、水路建设从业单位和从业人员的信用评价、资质管理工作；承担建设工程项目设计文件审查、施工许可审查和竣工验收；负责对交通建设工程项目的招标投标活动的监督执法；监督建设工程的工程进度、工程质量、工程造价；指导公路、水路基础设施的维护和管理。组织拟订交通运输行业科技发展规划、政策、制度并监督实施，组织实施交通运输重大科技项目、科技信息交流工作，组织重大科技成果鉴定和评审、推广工作，承担交通运输行业有关标准、计量工作。
(三)财务审计股
组织实施全县交通行业财务会计规章制度，指导和监督全县交通行业会计核算、财务管理工作；贯彻执行国家财经法规；负责编制部门预算；负责局及直属单位财务收支、预算、决算管理工作；负责交通专项资金的筹集、监督、管理；负责县属交通各单位国有资产管理和保值增值的监督；监督管理全县水陆干线基础设施国有资产的使用；负责局机关的计划财务和局机关职工的社会保险和医疗保险工作；负责交通扶贫以工代赈资金的管理工作。指导交通运输行业审计工作，组织拟订交通运输行业审计工作制度并监督实施；依法监督本部门及所属单位的财务收支及其他经济活动；组织实施对交通投资建设项目和专项资金使用及管理情况的审计或审计调查工作；负责管理交通综合统计工作。
（四）安全运输管理股
贯彻执行国家、省道路、水路运输行业发展政策、发展规划及中长期计划，负责交通运输计划的下达，合理安排道路、水路客运力和参与站场、港口、码头布局；归口全县公路、水路客货运输、车船维修、车船配件、车船技术检测、搬运装卸、运输服务和车船驾驶学校、船员、汽车驾驶员培训的行业管理；负责全县出租汽车运输行业管理；负责组织、协调重点运输、紧急客货运输和道路、水路联合运输；负责运输价格管理；指导交通行业质量、能源、设备管理工作；指导交通特许经营企业的行业管理；负责全县交通安全监督、道路运输企业源头安全管理和路桥施工安全及所属单位的安全管理工作；及时通报和处理重大交通安全情况，综合分析，统计道路运输企业安全事故：指导交通企业改革、技术改造和企业管理工作。
（五）、人员编制和领导职数
九寨沟县交通运输局机关行政编制为8名，其中局长1名，副局长2名。股级领导职数4名。机关党内职务按有关规定配备。机关后勤人员事业编制1名。
财政供养人员编制为21名，其中行政编制7名，行政工勤编制1名，事业编制13名；2024年实际财政供养人员20人，其中：行政7人，行政工勤1人，事业12人。
2、 部门财政资金收支情况
  九寨沟县交通运输局2024年年初预算收入为65723.17万元，决算报表收入为65723.17万元。
（二）支出情况。九寨沟县交通运输局2024年年初预算收入为65917.99万元，决算报表支出为65917.99万元。

（三）结余分配和结转结余情况。
九寨沟县交通运输局2024年年初结转结余为194.82万元，年末结转结余为0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
1.履职效能
经费到达后，单位严格按项目计划和规定用途专款专用;建立健全会计核算制度，专项核算专项资金的使用情况，保证了专项资金的使用安全。专项经费按照项目实施进度安排，按照资金使用性质和用途，按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等，严格遵守财经制度，实行专款专用。年底各类专项资金完成支付，无结余资金，工作任务完满完成。 
2.预算管理。
我局2024年预算编制严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，按照相关填报口径做到科学合理的细化预算编制。
3.财务管理。
一是加强内部控制。2024年继续修改完善相关财务管理的制度、规定，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出严格按照单位“三重一大”制度执行。
二是强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，把“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
4.资产管理。
我局所有采买的资产，都是经过了政府采购，资产的领用由局办公室负责，资产购买流程合法，管理规范。定期对资产进行清查盘点，做到账实相符。
5.采购管理。
我局严格按照《九寨沟县交通运输局政府采购内控管理制度》进行采购。
（二）部门预算项目绩效分析
本单位该类项目总数29个，涉及预算总金额65,450.50万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
3. “勿角镇马家乡桥梁工程等9个项目建设”，投资118.31万元，预算执行率59.16%。
4. “农村公路抢险救灾工程”，投资96.42万元，预算执行率50%，剩余资金未支付的原因为资金缺口。
3.“交通建设项目工作经费”，投资29.28万元，预算执行率为100%。
4.“九寨沟县综合立体交通运输发展规划”，投资165万元，执行率为48.48%，项目已完工，资金已支付完成。
5.“2022年农村公路养护配套资金”，投资43.97万元，执行率为50%，剩余资金未支付的原因为财政收回。
6.“九寨沟县漳扎镇至大录公路恢复重建项目”，投资1118.94万元，执行率为50%，剩余资金未支付的原因为资金缺口较大。
7.“省道445线九若路黑河塘大桥至班佑村路口段改扩建工程”，投资2165.21万元，执行率为50%，剩余资金未支付的原因为资金缺口。

8.“交通建设项目质保金”，投资215.39万元，执行率为50%，剩余资金未支付的原因质保期未到。
9.““8.11”洪灾交通住建应急”投资137.31万元，执行率为50%，剩余资金未支付的原因财政收回。
  10.“九寨沟县漳扎镇沙坝村村道改建项目”投资182.60万元，执行率为53.6，剩余资金为该项目质保金。
11.“九寨沟县黑河镇Y031绕蜡路绕蜡口一号桥新建工程”，投资75.07万元，执行率为79.92%，剩余资金未支付的原因按照项目进度支付。
    12.“九寨沟县罗依乡经济干线公路建设工程”，投资11.57万元，执行率为50%。
13.“农村公路养护配套资金”投资272.67万元，执行率100%。
14.“国道544线马踏石至朝阳村段灾毁修复整治工程”，投资3278.28万元，执行率50%，剩余资金未支付的原因资金缺口。
15.“九寨沟县漳扎镇郎寨村Y045牙屯路郎寨至牙屯段维修工程”，投资2.13万元，执行率为100%。
16.“省道445线九若路黑河塘大桥至班佑村路口段采购刚波形护栏项目”，投资8.39万元，执行率100%。
17.“九寨沟县双河镇大寨村到道路整治工程”，投资1440万元，执行率50%。
18.“九寨沟县农村公路水毁恢复重建工程”，投资78.09万元，执行率50%。
19.“九寨沟县农村公路路面处治工程为南坪镇、郭元乡、黑河镇、玉瓦乡、大录乡5个乡镇打捆项目”投资106.74万元，执行率为50%。
20.“省道205线黄土梁隧道及引道工程”，投资489.51万元，执行率为49.69%，剩余资金未支付的原因资金缺口较大。
21.“九寨沟县白河乡芝麻塘村大水沟通村公路维修项目”，投资4.7万元，执行率100%。
22.“九寨沟县黑河镇七里村道路出口整治工程”，投资7.68万元，执行率为100%。
23.“九寨沟县Y029河羌路河口至羌活段改建工程（美丽乡村路）项目”，投资1817.13万元，执行率为63.40%，剩余资金未支付的原因按项目进度支付。
24.“生命安全防护工程”，投资1.80万元，执行率为100%。
25.“道路维修工程”，投资5.65万元，执行率为100%。
26.“汽车站功能拓展项目”，投资10万元，执行率为100%。
27.“九寨沟县X051保罗路罗依一号桥至四号桥及罗依河坝村段水毁恢复工程为灾毁恢复工程”，投资95万元，执行率为100%。
28.“九寨沟县自然灾害综合风险承灾体普查项目”，投资95.5万元，执行率为83.77%，该项目已全面完工，资金已支付完成，剩余资金财政收回。
29.“九寨沟县X050文县哈南村至上草地村幸福美丽乡村路项”，投资1240万元，执行率为75.81%，剩余资金财政收回。
（三）重点领域绩效分析。
九寨沟县交通运输局不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金和政府购买服务等重点领域。
（四）绩效结果应用情况。
1、部门预算绩效评价结果应用的制度建设不断推进。项目支出绩效评价结果应用的制度建设日益完善。政策性支出绩效评价结果应用的制度建设开始起步。部门整体支出绩效评价结果应用的制度建设逐步推进。
2、预算绩效评价结果公开制度的实施，有利于打破行政管理的封闭性，打造透明预算，从而使各利益相关方了解预算资金使用的安全性、效益性，并发挥其监督作用。
3、绩效评价结果的质量参差不齐，尚未形成统一、科学的绩效指标体系。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2024年度我局部门整体支出绩效评价自评得分为95.7分。从整体上看，我局资金维护决策正确，资金管理规范，政策决策有力，有效发挥了财政资金使用效率。在人员经费支出上，严格执行县委、县政府的各项制度。在项目经费的使用上，严格按照项目资金实施方案执行。三公经费的使用严格按照预算执行。
（二）存在问题。
主要存在的问题是预算编制不够准确和细化，预算的调整数比较大。内控制度编制不够完善，没有完全做到用制度管人。
（三）改进建议。
加强年初预算的编制工作，提高预算编制的准确性和细化性。
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