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[bookmark: _Toc10852]

[bookmark: _Toc11401]第一部分 部门概况
[bookmark: _Toc15396600][bookmark: _Toc15377197][bookmark: _Toc31787][bookmark: _Toc15335][bookmark: _Toc13354][bookmark: _Toc5789][bookmark: _Toc32506][bookmark: _Toc14100][bookmark: _Toc9844]一、基本职能及主要工作
[bookmark: _Toc15378445][bookmark: _Toc15377198]（一）主要职能。
1、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策和法律法规，拟订全县水利战略规划和政策，起草有关地方性法规和规章草案，组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。负责保障水资源的合理开发利用。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。
3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理，按权限指导和组织编制、审核、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。
4、负责水资源管理和保护工作。
5、负责节约用水工作。
6、负责洪水干旱灾害防治。
7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
8、承担全面推行河长制湖长制工作。
9、负责水土保持工作。
10、负责农村水利建设工作。
11、负责落实综合防灾减灾工作。
12、开展水利科技和教育工作。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。
13、负责职责范围内的水利行业安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。
[bookmark: _Toc15378446][bookmark: _Toc15377199][bookmark: _Toc19632][bookmark: _Toc21023]（二）2019年重点工作完成情况。
[bookmark: _Toc17034]1、全力推进灾后重建工作
涉及我县灾后重建水利设施建设项目3个，总投资14747万元，其中：中省专项投资13018万元，州县投资2881万元。一是漳扎、大录灾后重建堤防工程，计划投资13253万元。目前，累计完成投资12850万元，现已基本完工。二是九寨沟山洪灾害防治非工程措施建设项目，项目投资总投资294万元，已完成建设任务并竣工验收。三是水土保持设施恢复重建项目。总投资1200万元。漳扎镇水土保持工程总投资300万元，已全面竣工；小流域水土流失综合治理项目一期620万元，已全面竣工；小流域水土流失综合治理项目第二期280万元，已全面完成建设任务并通过县级验收。
[bookmark: _Toc6133]2、抓好水利基础建设，保障生产生活
（1）水利基础设施建设项目。一是县城堤防维修加固工程，总投资1680万元，已完成建设任务并竣工验收；二是县城堤防清平市场段应急治理工程，总投资926万元，已完成建设任务并竣工验收；三是县城一号桥下游右岸堤防应急抢险工程，总投资400万元，已完成建设任务并竣工验收；四是双河乡汤珠河防洪治理工程，总投资1688万元，项目已竣工验收；五是国家水土保持重点工程九寨沟县城沟小流域项目，总投资256万，已完工，正在组织验收和按照合同约定拨付资金。
（2）水土保持惠民生助生态。截止目前，共检查30余次，出动车辆30台次，人员50余人次，下达整改通知书20余份，列出问题清单11处。目前，已整改13起，移交综合行政执法局立案查处1起，对九绵高速7标仁字沟弃渣场“未批先建”，处罚罚金30.45万元。2019年下达水土保持补偿费缴费通知书12份，共征收缴纳836.404万元，县级征收273.47万元 。
[bookmark: _Toc24798]3、多措并举，扎实推进河长制工作
今年以来，县级河长巡河累计102人次，乡镇河长巡河累计833人次，发现并整改问题208处，整改率达到100%；共组织开展清“四乱”、“扫黑除恶”集中排查30余次，人员439人，排查出涉乱线索41条，已完成整改销号33条，正在整改7条，移送综合执法局处理1条；同时高度重视反馈问题整改，及时建立问题整改四张清单，逗真碰硬完成水利部暗访督察涉及九寨沟7个问题整改。通过全面清查整改，全县河道非法采砂、弃渣乱堆乱占侵占河道现象得到有效遏制，水域生态环境进一步得到改善；按照河长制工作要求，落实生态扶贫河道管护员104名，灾后就业困难公益性岗位46个；我县需划定管理范围的县级河道30条，长度695.5公里，目前已落实资金136万开展县级河流汤珠河、草地沟、中路河共64.5公里河道管理范围划定工作。
[bookmark: _Toc13084]4、全面推进水资源管理工作
督促电站业主编制完成17座水电站下泄生态流量“一站一策”整改工作方案（永竹、彭丰两座电站已确定退出并已拆除，未列入下泄生态流量整改），目前15座电站下泄生态流量整改和在线监控监测设施的安装工作已完成，其中14座电站已接入省级信息平台，大录仙湾电站由于网络不通，未接入省级平台，可以实现数据拷贝保存；按照省水利厅工作部署，开展了96个取水工程（设施）的核查登记并入库，所有取水工程（设施）登记信息已全部通过省级复核。
[bookmark: _Toc23588]5、全面推进防汛减灾工作
入汛以来，我县共发生5次强降雨灾害，造成全县共15个乡镇6864人受灾，造成直接经济损失5729.274万元，其中水利设施损失共计1834.3万元。全县共投入灾情应急抢险人员546人次，大型机械410台班，发放编织袋4050条，钢材1.25吨。通过加强组织领导，强化责任落实，加强隐患排查，强化汛期监测预警信息发布和防汛物资储备，建立联动会商机制，建设防治项目，2019年我县防洪度汛、监测预警能力得到进一步提高，及时转移人员，确保了汛期无人员伤亡，有效保障了人民群众生命财产安全。
2、 [bookmark: _Toc15396601][bookmark: _Toc31432][bookmark: _Toc19297][bookmark: _Toc15377200][bookmark: _Toc30421][bookmark: _Toc897][bookmark: _Toc19894][bookmark: _Toc8125][bookmark: _Toc16390]机构设置
九寨沟县水务局（简称县水务局）是九寨沟县人民政府工作部门，为正科级。内设行政股室2个：综合股、规划建设股。事业场站6个。
纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
水务中心。
[bookmark: _Toc15396602][bookmark: _Toc6046][bookmark: _Toc23883][bookmark: _Toc8169][bookmark: _Toc9003][bookmark: _Toc3924][bookmark: _Toc16642][bookmark: _Toc3891][bookmark: _Toc15377204]第二部分 2019年度部门决算情况说明
1、 [bookmark: _Toc15377205][bookmark: _Toc15396603][bookmark: _Toc23694][bookmark: _Toc17624][bookmark: _Toc5000][bookmark: _Toc5122][bookmark: _Toc14150][bookmark: _Toc29991][bookmark: _Toc13200]收入支出决算总体情况说明
1、2019年财政拨款收入8770.81万元，2019年财政拨款支出9501.72万元，与2018年相比，收入总计增加8770.81万元，上升100%；主要变动原因是机构改革，我局由原单位分出，单独成立九寨沟县水务局。


（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2、 [bookmark: _Toc15396604][bookmark: _Toc15377206][bookmark: _Toc18715][bookmark: _Toc23382][bookmark: _Toc26075][bookmark: _Toc2447][bookmark: _Toc22093][bookmark: _Toc21453][bookmark: _Toc18862]收入决算情况说明
2019年本年收入合计8770.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8770.81万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）
3、 [bookmark: _Toc15396605][bookmark: _Toc15377207][bookmark: _Toc21449][bookmark: _Toc5792][bookmark: _Toc9407][bookmark: _Toc32414][bookmark: _Toc27471][bookmark: _Toc15823][bookmark: _Toc1189]支出决算情况说明
2019年本年支出合计9501.72万元，其中：其中基本支出253.67万元，项目支出9248.05万元，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。


（图3：支出决算结构图）（饼状图）

[bookmark: _Toc15377208][bookmark: _Toc15396606][bookmark: _Toc31596][bookmark: _Toc30181][bookmark: _Toc20010][bookmark: _Toc21626][bookmark: _Toc29174][bookmark: _Toc18524][bookmark: _Toc1790]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收8770.81万元、支9501.72万元。与2018年相比，财政拨款收入增加8770.81万元，支出增加9501.72万元，增长100%。主要变动原因是机构改革，我局由原单位分出，单独成立九寨沟县水务局，单位单独核算。






（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

[bookmark: _Toc15377209][bookmark: _Toc15396607][bookmark: _Toc17263][bookmark: _Toc15455][bookmark: _Toc18582][bookmark: _Toc20798][bookmark: _Toc31017][bookmark: _Toc32679][bookmark: _Toc9388]五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377210][bookmark: _Toc25126]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出9501.72万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加9501.72万元，增长100%。主要变动原因是机构改革，我局由原单位分出，单独成立九寨沟县水务局，单位单独核算。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
[bookmark: _Toc15377211][bookmark: _Toc6173]（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出9501.72万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208）支出9.59万元，占0.1%；卫生健康支出（210）支出12.84万元，占0.13%；农林水支出（213）支出9469.72万元，占99.66%；住房保障（221）支出9.57万元，占0.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
[bookmark: _Toc15377212][bookmark: _Toc21817]（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
[bookmark: _Toc15377444][bookmark: _Toc15377213][bookmark: _Toc15378460]2019年般公共预算支出决算数为9501.72万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为2.83万元，完成预算100%；社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：支出决算为6.76万元，完成预算100%；
2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 支出决算为9.98万元，完成预算100%；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为2.86万元，完成预算100%。
3.农林水支出（213）农业（01）行政运行（01）: 支出决算为19.64万元，完成预算100%；农林水支出（213）水利（03）行政运行（01）: 支出决算为208.79万元，完成预算100%；农林水支出（213）水利（03）水利工程建设（05）: 支出决算为572.68万元，完成预算100%；农林水支出（213）水利（03）水利工程运行与维护（06）: 支出决算为167.32万元，完成预算100%；农林水支出（213）水利（03）水土保持（10）: 支出决算为176.88万元，完成预算100%；农林水支出（213）水利（03）水资源节约管理与保护（11）: 支出决算为9.6万元，完成预算100%；农林水支出（213）水利（03）防汛（14）: 支出决算为858.67万元，完成预算100%；农林水支出（213）水利（03）农村人畜饮水（35）: 支出决算为9.12万元，完成预算100%；农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）: 支出决算为4332.61万元，完成预算100%；农林水（213）扶贫（05）农村基层设施建设（04）: 支出决算为576.88万元，完成预算100%；农林水（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）: 支出决算为2537.52万元，完成预算100%；
4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为9.57万元，完成预算100%。
[bookmark: _Toc16976][bookmark: _Toc734][bookmark: _Toc3464][bookmark: _Toc18335][bookmark: _Toc14964][bookmark: _Toc13572][bookmark: _Toc11480][bookmark: _Toc15396608][bookmark: _Toc15377214]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
2019年一般公共预算财政拨款基本支出253.67万元，其中：
人员经费48.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费205.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
[bookmark: _Toc15377215][bookmark: _Toc15396609][bookmark: _Toc29108][bookmark: _Toc15369][bookmark: _Toc12774][bookmark: _Toc10082][bookmark: _Toc8244][bookmark: _Toc13346][bookmark: _Toc2424]七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377216][bookmark: _Toc21924]（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，完成预算100%。
[bookmark: _Toc15377217][bookmark: _Toc25954]（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.25万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
[bookmark: _Toc15396610][bookmark: _Toc15377218]公务接待费支出0.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.25万元，增长100%。主要原因单位新成立。
[bookmark: _Toc3974][bookmark: _Toc5259][bookmark: _Toc21277][bookmark: _Toc25747][bookmark: _Toc20421][bookmark: _Toc3341][bookmark: _Toc3537]八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
9、 [bookmark: _Toc15396611][bookmark: _Toc15377219][bookmark: _Toc25035][bookmark: _Toc16644][bookmark: _Toc19650][bookmark: _Toc26627][bookmark: _Toc17794][bookmark: _Toc9176][bookmark: _Toc12347]国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
[bookmark: _Toc15396612][bookmark: _Toc15377221][bookmark: _Toc21760][bookmark: _Toc23946][bookmark: _Toc11297][bookmark: _Toc31575][bookmark: _Toc25961][bookmark: _Toc960][bookmark: _Toc19918]十、其他重要事项的情况说明
[bookmark: _Toc15377222][bookmark: _Toc7890]（一）机关运行经费支出情况
2019年，水务局机关运行经费支出205.23万元，比2018年增加205.23万元，增长100%。主要变动原因是机构改革，我局由原单位分出，单独成立九寨沟县水务局，单位单独核算。
[bookmark: _Toc17914][bookmark: _Toc15377223]（二）政府采购支出情况
2019年，水务局政府采购支出总额276.11万元，其中：政府采购货物支出143.91万元、政府采购服务支出132.2万元。主要用于防汛物资采购，物资储备采购等。授予中小企业合同金额276.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
[bookmark: _Toc31643][bookmark: _Toc15377224]（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，水务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆……其他用车主要是用于日常公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
[bookmark: _Toc11359]（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“九寨沟县8.8地震灾后重建小流域水土流失综合治理项目二期”“8.8灾后重建九寨沟县山洪灾害防治非工程措施项目及2019年山洪灾害防治项目”“九寨沟县城堤防维修加固建设项目”“国家水土保持重点工程九寨沟县城沟小流域项目”“九寨沟县河湖管理范围划定工作（一期）”5个项目开展了预算事前绩效评估，对这5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年我局所有预算内资金都严格纳入财政大平台系统管理，日常支出都严格履行了我局的报账程序，
本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项目经费支出严格按照合同及单位“三重一大”制度执行。
1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“九寨沟县8.8地震灾后重建小流域水土流失综合治理项目二期”“8.8灾后重建九寨沟县山洪灾害防治非工程措施项目及2019年山洪灾害防治项目”“九寨沟县城堤防维修加固建设项目”“国家水土保持重点工程九寨沟县城沟小流域项目”“九寨沟县河湖管理范围划定工作（一期）”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）8.8灾后重建九寨沟县山洪灾害防治非工程措施项目及2019年山洪灾害防治项目绩效目（阿州财农【2018】147号）标完成情况综述。项目全年预算数294万元，执行数为231.54万元，完成预算的78.75%。通过项目实施，本次"8∙8”九寨沟地震灾后恢复重建任务在12个乡镇共布置自动雨量站9个，自动水位站3座，视频监测站2个，简易雨量报警器75个（人口密集区新建12个，升级改造63个），无线预警广播站30个（人口密集区新建12个），手摇报警器92个（人口密集区新建12个），铜锣号142套（人口密集区补充60个），对12个乡镇、92个行政村山洪灾害群测群防体系进行完善，并继续开展宣传、培训、演练工作，应急救援设备12套。九寨沟县 2019 年度山洪灾害防治项目非地震重灾区任务在5个乡镇共布置自动雨量站4个，简易雨量报警器28个（人口密集区新建11个，升级改造17个），无线预警广播站18个（人口密集区新建11个），手摇报警器33个（人口密集区新建11个），铜锣号77套（人口密集区补充55个），对5个乡镇、28个行政村山洪灾害群测群防体系进行完善，并继续开展宣传、培训、演练工作，应急救援设备5套。
（2）小流域水土流失综合治理项目第二期（阿州财农【2018】147号），项目全年预算数280万元，执行数为188.91万元，完成预算的67.46%。通过项目实施规划治理水土流失面积6.00km²，主要措施包括封禁治理569.58hm²，保土耕作30.43hm²，修建排灌沟渠2302m，生产便道2302m，灌溉10.97hm²；项目以改善小流域环境，改善农民生产生活条件和农业基础设施条件，提高农业产业质量，降低了农民的劳动强度，对生态环境的保护提供有效保障。项目的实施有利于百姓脱贫奔康和对生产生活环境的生态治理。本项目大部分表现为经济效益和生态效益。
（3）（阿州财投【2018】75号）九寨沟县城堤防维修加固建设项目预算数1680万元，总计执行数为1400万元，2019年项目预算数767.8244万元，执行数为439.37万元，完成预算的57.22%。通过项目实施恢复及加固提防11段共1198米，切实保障老百姓的生命财产安全，保护了企事业单位达120家，常住人口1.5万人，保护耕地0.4万亩。综合治理河长6.7km。本项目大部分表现为经济效益。
（4）国家水土保持重点工程九寨沟县城沟小流域项目（九财预【2019】54号、九财预【2019】56号）全年预算数256万元，执行数为176.88万元，完成预算的69.90%。通过项目实施共规划治理水土流失面积6.20km2，主要措施包括新建蓄水池5口，取水口1座(含沉砂池），新建护岸堤217.92m,铺设PE管5.35km，宣传碑1座，经果林0.82 hm²，封禁治理566.34hm²，保土耕作53.55hm²，水土保持项目以改善小流域环境，改善农民生产生活条件和农业基础设施条件，提高农业产业质量，降低了农民的劳动强度，对生态环境的保护提供有效保障。项目的实施有利于百姓脱贫奔康和对生产生活环境的生态治理。本项目大部分表现为经济效益和生态效益。
（5）九寨沟县河湖管理范围划定工作（一期）项目（阿州财农〔2019〕49号）全年预算数50万元，执行数为39.66万元，完成预算的79.32%。通过项目实施，对汤珠河、中路河、草地沟三条县级河流的管理范围划定工作，其三条河流总长度为64.5km，流域面积767.9km2，九寨沟县河湖管理范围划定工作（一期）的实施，为我县河道执法和管理提供了前提条件，是河道行洪安全的保障。是切实加强河湖水域岸线管理的重要举措，是实施“一河一策”保护治理的重要依据。











	
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

	项目名称
	8.8灾后重建九寨沟县山洪灾害防治非工程措施项目

	预算单位
	水务局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	245
	执行数:
	231.54

	
	其中-财政拨款:
	245
	其中-财政拨款:
	231.54

	
	其它资金:
	
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	为12个乡镇共布置自动雨量站9个，自动水位站3座，视频监测站2个，简易雨量报警器75个（人口密集区新建12个，升级改造63个），无线预警广播站30个（人口密集区新建12个），手摇报警器92个（人口密集区新建12个），铜锣号142套（人口密集区补充60个），对12个乡镇、92个行政村山洪灾害群测群防体系进行完善，并继续开展宣传、培训、演练工作，应急救援设备12套。九寨沟县 2019 年度山洪灾害防治项目非地震重灾区任务在5个乡镇共布置自动雨量站4个，简易雨量报警器28个（人口密集区新建11个，升级改造17个），无线预警广播站18个（人口密集区新建11个），手摇报警器33个（人口密集区新建11个），铜锣号77套（人口密集区补充55个），对5个乡镇、28个行政村山洪灾害群测群防体系进行完善，并继续开展宣传、培训、演练工作，应急救援设备5套。
	在12个乡镇共布置自动雨量站9个，自动水位站3座，视频监测站2个，简易雨量报警器75个（人口密集区新建12个，升级改造63个），无线预警广播站30个（人口密集区新建12个），手摇报警器92个（人口密集区新建12个），铜锣号142套（人口密集区补充60个），对12个乡镇、92个行政村山洪灾害群测群防体系进行完善，并继续开展宣传、培训、演练工作，应急救援设备12套。九寨沟县 2019 年度山洪灾害防治项目非地震重灾区任务在5个乡镇共布置自动雨量站4个，简易雨量报警器28个（人口密集区新建11个，升级改造17个），无线预警广播站18个（人口密集区新建11个），手摇报警器33个（人口密集区新建11个），铜锣号77套（人口密集区补充55个），对5个乡镇、28个行政村山洪灾害群测群防体系进行完善，并继续开展宣传、培训、演练工作，应急救援设备5套。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量指标
	
	在12个乡镇共布置自动雨量站9个，自动水位站3座，视频监测站2个，简易雨量报警器75个（人口密集区新建12个，升级改造63个），无线预警广播站30个（人口密集区新建12个），手摇报警器92个（人口密集区新建12个），铜锣号142套（人口密集区补充60个），对12个乡镇、92个行政村山洪灾害群测群防体系进行完善，并继续开展宣传、培训、演练工作，应急救援设备12套。
九寨沟县 2019 年度山洪灾害防治项目非地震重灾区任务在5个乡镇共布置自动雨量站4个，简易雨量报警器28个（人口密集区新建11个，升级改造17个），无线预警广播站18个（人口密集区新建11个），手摇报警器33个（人口密集区新建11个），铜锣号77套（人口密集区补充55个），对5个乡镇、28个行政村山洪灾害群测群防体系进行完善，并继续开展宣传、培训、演练工作，应急救援设备5套
	在12个乡镇共布置自动雨量站9个，自动水位站3座，视频监测站2个，简易雨量报警器75个（人口密集区新建12个，升级改造63个），无线预警广播站30个（人口密集区新建12个），手摇报警器92个（人口密集区新建12个），铜锣号142套（人口密集区补充60个），对12个乡镇、92个行政村山洪灾害群测群防体系进行完善，并继续开展宣传、培训、演练工作，应急救援设备12套。
九寨沟县 2019 年度山洪灾害防治项目非地震重灾区任务在5个乡镇共布置自动雨量站4个，简易雨量报警器28个（人口密集区新建11个，升级改造17个），无线预警广播站18个（人口密集区新建11个），手摇报警器33个（人口密集区新建11个），铜锣号77套（人口密集区补充55个），对5个乡镇、28个行政村山洪灾害群测群防体系进行完善，并继续开展宣传、培训、演练工作，应急救援设备5套

	
	项目完成指标
	质量指标
	工程验收合格率
	100%
	100%

	
	项目完成指标
	时效指标
	截至2019年12月月底，项目完工
	是
	是

	
	项目完成指标
	成本指标
	单价是否控制在批复概算单价内
	是
	是

	
	
满意度指标
	服务对象满意度指标
	
	群众满意度
	100%

	
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
	

	项目名称
	小流域水土流失综合治理项目第二期

	预算单位
	水务局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	280
	执行数:
	188.91

	
	其中-财政拨款:
	280
	其中-财政拨款:
	188.91

	
	其它资金:
	实际完成目标
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	完成治理水土流失面积6.00km²，封禁治理569.58hm²，保土耕作30.43hm²，修建排灌沟渠2302m，生产便道2302m，灌溉10.97hm²。 
	完成治理水土流失面积6.00km²，封禁治理569.58hm²，保土耕作30.43hm²，修建排灌沟渠2302m，生产便道2302m，灌溉10.97hm²

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量指标
	完成治理水土流失面积6.00km²，封禁治理569.58hm²，保土耕作30.43hm²，修建排灌沟渠2302m，生产便道2302m，灌溉10.97hm²。 
	完成治理水土流失面积6.00km²，封禁治理569.58hm²，保土耕作30.43hm²，修建排灌沟渠2302m，生产便道2302m，灌溉10.97hm²。 
	
完成治理水土流失面积6.00km²，封禁治理569.58hm²，保土耕作30.43hm²，修建排灌沟渠2302m，生产便道2302m，灌溉10.97hm²。 

	
	项目完成指标
	质量指标
	工程验收合格率
	100%
	100%

	
	项目完成指标
	时效指标
	截至2019年12月月底，项目完工
	是
	是

	
	项目完成指标
	成本指标
	单价是否控制在批复概算单价内
	是
	是

	
	
满意度指标
	服务对象满意度指标
	
	群众满意度
	100%

	

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
	

	项目名称
	九寨沟县城堤防维修加固建设项目

	预算单位
	水务局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	767.8244
	执行数:
	439.37

	
	其中-财政拨款:
	767.8244
	其中-财政拨款:
	439.37

	
	其它资金:
	实际完成目标
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	恢复及加固提防11段共1198米
	恢复及加固提防11段共1198米

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量指标
	
	恢复及加固提防11段共1198米
	恢复及加固提防11段共1198米

	
	项目完成指标
	质量指标
	工程验收合格率
	100%
	100%

	
	项目完成指标
	时效指标
	截至2019年6月底，全面完工
	截至2019年6月底，全面完工
	截至2019年6月底，全面完工

	
	项目完成指标
	成本指标
	成本指标
	单价是否控制在批复概算单价内
	是

	
	
满意度指标
	服务对象满意度指标
	
	群众满意度
	100%







	项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

	项目名称
	国家水土保持重点工程九寨沟县城沟小流域项目


	预算单位
	水务局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	256
	执行数:
	176.88

	
	其中-财政拨款:
	256
	其中-财政拨款:
	176.88

	
	其它资金:
	
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	完成治理水土流失面积6.20km²，主要措施包括新建蓄水池5口，取水口1座(含沉砂池），新建护岸堤217.92m,铺设PE管5.35km，宣传碑1座，经果林0.82 hm²，封禁治理566.34hm²，保土耕作53.55  hm²。
	完成治理水土流失面积6.20km²，主要措施包括新建蓄水池5口，取水口1座(含沉砂池），新建护岸堤217.92m,铺设PE管5.35km，宣传碑1座，经果林0.82 hm²，封禁治理566.34hm²，保土耕作53.55  hm²。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量指标
	
	完成治理水土流失面积6.20km²，主要措施包括新建蓄水池5口，取水口1座(含沉砂池），新建护岸堤217.92m,铺设PE管5.35km，宣传碑1座，经果林0.82 hm²，封禁治理566.34hm²，保土耕作53.55  hm²。
	完成治理水土流失面积6.20km²，主要措施包括新建蓄水池5口，取水口1座(含沉砂池），新建护岸堤217.92m,铺设PE管5.35km，宣传碑1座，经果林0.82 hm²，封禁治理566.34hm²，保土耕作53.55  hm²。

	
	项目完成指标
	质量指标
	工程验收合格率
	100%
	100%

	
	项目完成指标
	时效指标
	截至2019年12月月底，项目完工
	是
	是

	
	项目完成指标
	成本指标
	单价是否控制在批复概算单价内
	是
	是

	
	
满意度指标
	服务对象满意度指标
	
	群众满意度
	100%

	
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

	项目名称
	九寨沟县河湖管理范围划定工作（一期）

	预算单位
	水务局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	136
	执行数:
	39.66

	
	其中-财政拨款:
	136
	其中-财政拨款:
	39.66

	
	其它资金:
	
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	九寨沟县汤珠河、中路河、草地沟三条河流的管理范围划定工作
	顺利完成三条河流的管理范围划定编制工作

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量指标
	
	九寨沟县汤珠河、中路河、草地沟三条河流的管理范围划定工作
	九寨沟县汤珠河、中路河、草地沟三条河流的管理范围划定工作

	
	项目完成指标
	质量指标
	工程验收合格率
	100%
	100%

	
	项目完成指标
	时效指标
	截至2019年12月月底，项目完工
	是
	是

	
	项目完成指标
	成本指标
	单价是否控制在批复概算单价内
	是
	是

	
	
满意度指标
	服务对象满意度指标
	
	群众满意度
	100%




2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九寨沟县水务局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“九寨沟县8.8地震灾后重建小流域水土流失综合治理项目二期”“8.8灾后重建九寨沟县山洪灾害防治非工程措施项目及2019年山洪灾害防治项目”“九寨沟县城堤防维修加固建设项目”“国家水土保持重点工程九寨沟县城沟小流域项目”“九寨沟县河湖管理范围划定工作（一期）”开展了绩效评价，《项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2、附件3、附件4、附件5、附件6）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）


第3部分 [bookmark: _Toc15396613][bookmark: _Toc15377225][bookmark: _Toc15456][bookmark: _Toc13765][bookmark: _Toc5721][bookmark: _Toc15499][bookmark: _Toc5901][bookmark: _Toc7265][bookmark: _Toc27723]名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。
12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指部门实施的行政事业单位公务员职工基本医疗保险缴费的公务员基本医疗保险费的支出。
13.农林水支出（213）农业（01）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.农林水支出（213）水利（03）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.农林水支出（213）水利（03）水利工程建设（05）：指一反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，
包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。
16.农林水支出（213）水利（03）水利工程运行与维护（06）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
17.农林水支出（213）水利（03）水土保持（10）：指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水士保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
18.农林水支出（213）水利（03）水资源节约管理与保护（11）：指反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等支出。
19.农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：指反应防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修护以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等支出。
20.农林水支出（213）水利（03）农村人畜饮水（35）：指反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。
21.农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
22.农林水（213）扶贫（05）农村基层设施建设（04）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
23.农林水（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
24.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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第四部分 附件
[bookmark: _Toc28892][bookmark: _Toc26478][bookmark: _Toc27482][bookmark: _Toc5703][bookmark: _Toc30088][bookmark: _Toc14818][bookmark: _Toc10646]附件1
九寨沟县水务局2019年部门整体支出
绩效	评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
[bookmark: _Toc2807]（一）机构组成。
九寨沟县水务局（简称县水务局）是九寨沟县人民政府工作部门，为正科级。内设行政股室2个：综合股、规划建设股。事业场站6个。
[bookmark: _Toc9382]（二）机构职能。
1、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策和法律法规，拟订全县水利战略规划和政策，起草有关地方性法规和规章草案，组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。负责保障水资源的合理开发利用。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。
3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理，按权限指导和组织编制、审核、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。
4、负责水资源管理和保护工作。
5、负责节约用水工作。
6、负责洪水干旱灾害防治。
7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
8、承担全面推行河长制湖长制工作。
9、负责水土保持工作。
10、负责农村水利建设工作。
11、负责落实综合防灾减灾工作。
12、开展水利科技和教育工作。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。
13、负责职责范围内的水利行业安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。
[bookmark: _Toc3401]（三）人员概况。
县水务局行政编制5名。其中，局长1名，副局长2名；股级领导职数2名。县水务局事业编制编制22名。其中：水政水资源站3名、水旱灾害防治站4名，水土保持站3名、农村水利建设站4名、九寨沟县河湖保护中心3名、九寨沟县防汛工作中心5名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入8908.02万元，其中水务中心一般公共预算财政拨款收入137.21万元，财政部门拨款对账单8908.02万元。
[bookmark: _Toc10557]（二）部门财政资金支出情况。
2019年财政拨款支出9638.93万元，其中基本支出390.88万元，项目支出9248.05万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
[bookmark: _Toc12025]1、预算编制情况。
我局2019年预算编制严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，按照相关填报口径做到科学合理的细化预算编制。
2、执行管理情况。	
2019年我局所有预算内资金都严格纳入财政大平台系统管理，日常支出都严格履行了我局的报账程序。
（二）结果应用情况。
部门自评质量较好、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈情况较好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
从整体上看，2019年我局资金维护决策正确，资金管理规范，政策决策有力，有效发挥了财政资金使用效率。在人员经费支出上，严格执行县委、县政府的各项制度。在项目经费的使用上，严格按照项目资金实施方案执行。三公经费的使用严格按照预算执行。
（二）存在问题。我局项目多，任务重，资金量大，财务人员专业技术能力需进一步提高。
（三）改进建议。严格按照财务规定程序，加大项目资金支付力度，加强年初预算的编制工作，提高预算编制的准确性和细化性。
[bookmark: _Toc22081][bookmark: _Toc11018][bookmark: _Toc12394][bookmark: _Toc9500][bookmark: _Toc17478][bookmark: _Toc23472]
附件2

九寨沟县8.8地震灾后重建小流域水土流失综合治理项目二期项目2019年
绩效评价报告

一、项目概况
（一）项目基本情况。
九寨沟县“8.8”地震灾后恢复重建小流域水土流失综合治理项目（第二期）共规划治理水土流失面积6.00km²，主要措施包括封禁治理569.58hm²，保土耕作30.43hm²，修建排灌沟渠2302m，生产便道2302m，灌溉10.97hm²。 
（二）项目绩效目标。
九寨沟县“8.8”地震灾后恢复重建小流域水土流失综合治理项目（第二期）共规划治理水土流失面积6.00km²，主要措施包括封禁治理、保土耕作、排灌沟渠、生产便道、以及农田灌溉。通过小流域水土流失综合治理及配套设施的建设，有效改善农业基础设施条件生产条件差的问题，从根本上解决农业产业灌溉难的问题，从而实现农民增收，脱贫致富的目标。该项目于2019年7月1日开工建设，2019年10月24日已完成建设。
（三）项目自评步骤及方法。
单位自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
	1.资金计划、到位及使用情况。
（1）资金计划及到位。一是九寨沟县“8.8”地震灾后恢复重建小流域水土流失综合治理项目（第二期）：《阿坝州财政局 阿坝州水利局关于下达2019年中央财政水利发展资金预算的通知》（阿州财农【2018】147号）文件下达我局525万元，其中280万元用于水土保持灾后恢复重建项目。资金到位及时，到位率100%。
（2）资金使用。截止目前，已支付工程款1,896,394.11 元，剩余质保金58，651.36 元待质保期满后支付。已支付项目设计费118,380.00元，已支付监理费47,336.00元，剩余质保金1,464.00元待质保期满后支付，已支付第三方检测费8,700.00元，已支付水质检测费2,980.00元，已支付审计费10,547.07元，已支付财务决算费20,490.00元，项目结余635,057.46 元。支付依据合规合法。
（三）项目财务管理情况。
项目资金实行专户存储、专账核算、专人管理、专款专用，灾后重建项目报账程序、转账结付的办法。
三、项目实施及管理情况
九寨沟县“8.8”地震灾后恢复重建小流域水土流失综合治理项目（第二期）共规划治理水土流失面积6.00km²，主要措施包括封禁治理、保土耕作、排灌沟渠、生产便道、以及农田灌溉。通过小流域水土流失综合治理及配套设施的建设，有效改善农业基础设施条件生产条件差的问题，从根本上解决农业产业灌溉难的问题，从而实现农民增收，脱贫致富的目标。该项目于2019年7月1日开工建设，2019年10月24日已完成建设。
（1） 项目组织架构及实施流程。
两个项目工程建设部分均采用比选方式确定。
（二）项目管理情况。
项目按照法律法规相关规定进行公开招投标确定相关实施单位，并严格按照项目招投标结果签订项目实施合同，按照合同中时间节点质量要求严格执行验收及拨付资金程序。项目总体评价为各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度，按照招投标、政府采购、项目公示制等相关规定执行。
（三）项目监管情况。
严格按照项目审批及招投标程序，严格执行项目验收及资金拨付程序。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
该项目目前已全面竣工。
（二）项目效益情况。
项目以改善小流域环境，改善农民生产生活条件和农业基础设施条件，提高农业产业质量，降低了农民的劳动强度，对生态环境的保护提供有效保障。项目的实施有利于百姓脱贫奔康和对生产生活环境的生态治理。本项目大部分表现为经济效益和生态效益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。达到预期目标。
（二）存在的问题。目前尚无问题存在。
（三）相关建议。建立健全项目运行管理机制。结合我县水土流失实际情况，对所建的水土保持项目明确项目移交后的工程管理者职责，确保工程建成后长效运行。
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8.8灾后重建九寨沟县山洪灾害防治非工程措施项目及2019年山洪灾害防治项目
2019年绩效评价报告

一、项目概况
（一）项目基本情况。
受九寨沟“8·8”地震影响，九寨沟县前期建设的部分预警设施受损，已不能发挥预警作用。根据灾后重建要求，通过前期排查，确定了九寨沟“8·8”地震新增山洪隐患点，以及预警设施的受损情况，为在地震影响区域加强监测预警、强化群测群访，保障人民群众生命财产安全，急需补充设施建设，新建自动检测雨量、自动水位站、视频图像监测站。
项目建设内容及规模：建设13个自动雨量监测站、3个自动水位站；建设2个图像视频监测站；补充103个简易雨量站及报警器、48套无线预警广播、125套手摇报警器，219套锣、鼓、号、口哨报警器；配备17套应急救援工具；完善全县山洪灾害群测群防体系，并开展县级宣传、培训、演练工作。
（二）项目绩效目标。
建设13个自动雨量监测站、3个自动水位站；建设2个图像视频监测站；补充103个简易雨量站及报警器、48套无线预警广播、125套手摇报警器，219套锣、鼓、号、口哨报警器；配备17套应急救援工具；完善全县山洪灾害群测群防体系，并开展县级宣传、培训、演练工作。
通过项目建设显著提高山洪灾害防御的支撑和保障能力，进一步完善防洪排涝和抗旱减灾体系，有效减低山洪灾害造成的经济损失，减免的经济损失主要包括：直接减免的农、林、牧、渔业损失，基础设施损失，城镇和农村居民财产损失，城乡企、事业财产及停产停业损失、骨干运输线中断的营运损失以及其他经济损失等；提高了人们群测群防的能力，减免因山洪灾害造成的直接损失给受灾区内、外带来影响而间接造成的经济损失，减轻山洪灾害对人民生命的威胁，避免人员伤亡。该项目于2018年7月开工建设，2019年6月已完成建设。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划及到位。《阿坝州财政局 阿坝州水利局关于下达2019年中央财政水利发展资金预算的通知》（阿州财农【2018】147号）文件下达我局525万元，其中245万元用于水非工程措施项目。资金到位及时，到位率100%。
2．资金使用。该项目已使用资金1825411.22元，其中支付万江港利科技股份有限公司进度款1792256.22元，支付北京万博智业信息技术有限公司成都分公司监理费33155元。剩余624588.78元将归还前期县级财政借款，支付依据合规合法。
（三）项目财务管理情况。
项目资金实行专户存储、专账核算、专人管理、专款专用，县级报账、转账结付的办法。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目由公开采购方式确定。
（二）项目管理情况。
项目按照法律法规相关规定进行公开招投标确定相关实施单位，并严格按照项目招投标结果签订项目实施合同，按照合同中时间节点质量要求严格执行验收及拨付资金程序。项目总体评价为各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度，按照招投标、政府采购、项目公示制等相关规定执行。
（三）项目监管情况。
严格按照项目审批及招投标程序，严格执行项目验收及资金拨付程序。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
九寨沟县 2019 年度山洪灾害防治暨“8∙8”九寨沟地震灾后恢复重建山洪灾害防治非工程措施建设项目，目前已全部完成。
（二）项目效益情况。
 项目的实施建设将显著提高山洪灾害防御的支撑和保障能力，进一步完善防洪排涝和抗旱减灾体系，可以有效减低山洪灾害造成的经济损失，减免的经济损失主要包括：直接减免的农、林、牧、渔业损失，基础设施损失，城镇和农村居民财产损失，城乡企、事业财产及停产停业损失、骨干运输线中断的营运损失以及其他经济损失等；减免因山洪灾害造成的直接损失给受灾区内、外带来影响而间接造成的经济损失；可以减免山洪灾害对生态环境的破坏。山洪灾害防治的环境效益主要体现在减少水土流失，保护山丘区宝贵的土地资源，保护森林植被、水质和自然景观，改善人居环境等方面。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。达到预期目标。
（二）存在的问题。尚无需整改的问题。
（三）相关建议。为建立健全山洪灾害管理机制，持续高效发挥监测体系能力，结合我县实际，需进一步加大项目的后期运行维护资金投入。
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九寨沟县城堤防维修加固建设项目
2019年绩效评价报告

一、项目概况
（一）项目基本情况。
该项目位于九寨沟县张家湾至新区二号桥，恢复治理重大病险堤防11处。项目设计防洪标准为20年一遇，堤防设计级别为4级。项目总投资1680万元，资金来源为中央预算内资金及县级配套资金，其中：中央资金1400万元，县级配套资金280万元。
（二）项目绩效目标。
恢复及加固提防11段共1198米，截止2019年6月，所有建设目内容顺利完成。
（三）项目自评步骤及方法。
单位自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金来源
根据《九寨沟县财政局 九寨沟县发展和改革局关于转下达2018年暴雨洪涝灾害救灾应急补助中央预算内基建投资预算的通知》九财投资〔2018〕16号下达2018年暴雨洪涝灾害救灾应急补助中央预算内基建投资资金(九寨沟县城暴雨洪涝灾害应急恢复--县城堤防维修加固建设）1400万元（大写：壹仟肆佰万元元）。
2.资金使用情况
2019年3月11日按照合同约定拨付了2870937.29元（大写：贰佰捌拾柒万零玖佰叁拾柒元贰角玖分）的工程进度款。2019年4月15日分别支付工程进度款3325365.74元（大写：叁佰叁拾贰万伍仟叁佰陆拾伍元柒角肆分）和监理进度款125450元（大写：壹拾贰万伍仟肆佰伍拾元），2019年5月28日支付工程进度款3724071.41元（大写：叁佰柒拾贰万肆仟零柒拾壹元四角一分）。该项目已完成完工验收，目前施工单位正在做结算资料。
（三）项目财务管理情况。
项目资金实行专户存储、专账核算、专人管理、专款专用，县级报账、转账结付的办法。
三、项目实施及管理情况
该项目由四川大学工程设计研究院有限公司和黄河勘测规划设计有限公司完成勘察设计工作于2018年11月挂网招标，并于2018年12月在阿坝州公共资源交易中心开标，由万锦建设集团有限公司中标，中标价为13157668.79万元。2019年1月8日签订施工合同。监理单位由四川省盛世华伦工程项目管理有限责任公司实施该项目已于在2019年5月已全部完工并在6月4日组织完工验收。
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目由公开采购方式确定。
（二）项目管理情况。
项目按照法律法规相关规定进行公开招投标确定相关实施单位，并严格按照项目招投标结果签订项目实施合同，按照合同中时间节点质量要求严格执行验收及拨付资金程序。项目总体评价为各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度，按照招投标、政府采购、项目公示制等相关规定执行。
（一）项目监管情况。
严格按照项目审批及招投标程序，严格执行项目验收及资金拨付程序。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
[bookmark: _GoBack]九寨沟县城堤防维修加固建设项目绩效目标完成情况综述。项目预算数1680万元，执行数为1400万元，2019年项目预算数767.8244万元，执行数为439.37万元完成预算的57.22%。通过项目实施恢复及加固提防11段共1198米，切实保障老百姓的生命财产安全，保护了企事业单位达120家，常住人口1.5万人，保护耕地0.4万亩。综合治理河长6.7km。本项目大部分表现为经济效益。
（二）项目效益情况。
通过项目实施恢复及加固提防11段共1198米，切实保障老百姓的生命财产安全，保护了企事业单位达120家，常住人口1.5万人，保护耕地0.4万亩。综合治理河长6.7km。本项目大部分表现为经济效益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。达到预期目标。
（二）存在的问题。尚无存在的问题。
（三）相关建议。无
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国家水土保持重点工程九寨沟县城沟小流域项目2019年绩效评价报告

一、项目概况
（一）项目基本情况。
国家水土保持重点工程九寨沟县城沟小流域项目共规划治理水土流失面积6.20km2，主要措施包括新建蓄水池5口，取水口1座(含沉砂池），新建护岸堤217.92m,铺设PE管5.35km，宣传碑1座，经果林0.82 hm²，封禁治理566.34hm²，保土耕作53.55hm²。
（二）项目绩效目标。
国家水土保持重点工程九寨沟县城沟小流域项目共规划治理水土流失面积6.20km2，主要措施包括新建蓄水池，取水口，护岸堤,并铺设PE管，宣传碑1座，经果林，封禁治理，保土耕作。通过对小流域治理及配套设施的建设，有效改善农业基础设施条件生产条件差的问题，护岸堤的修建有效的保证了农户耕地和房屋的安全。从根本上解决农业产业灌溉难的问题，从而实现农民增收，脱贫致富的目标。该项目于2019年8月10日开工建设，2019年11月26日已基本完成建设。
（三）项目自评步骤及方法。
单位自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.国家水土保持重点工程九寨沟县城沟小流域项目：《九寨沟县财政局关于下达国家水土保持重点工程九寨沟县城沟小流域项目资金的通知》（九财预【2019】54号）文件下达我局726,205.34元，《九寨沟县财政局关于下达国家水土保持重点工程九寨沟县城沟小流域项目资金的通知》（九财预【2019】56号）文件下达我局1,833,794.66元，共计256万元。资金到位及时，到位率100%。
2．资金使用。截止目前，已支付工程款1,604,914.00 元，已支付项目可研设计费49,450.00 元，已支付实施方案设计费80,000.00元，已支付监理费34,480.00 元，已支付第三方检测费6,400.00元。支付依据合规合法。
（三）项目财务管理情况。
项目资金实行专户存储、专账核算、专人管理、专款专用，县级报账、转账结付的办法。
三、项目实施及管理情况
项目资金实行专户存储、专账核算、专人管理、专款专用，县级报账、转账结付的办法。
（1） 项目组织架构及实施流程。
两个项目工程建设部分均采用比选方式确定。
（二）项目管理情况。
项目按照法律法规相关规定进行公开招投标确定相关实施单位，并严格按照项目招投标结果签订项目实施合同，按照合同中时间节点质量要求严格执行验收及拨付资金程序。项目总体评价为各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度，按照招投标、政府采购、项目公示制等相关规定执行。
（三）项目监管情况。
严格按照项目审批及招投标程序，严格执行项目验收及资金拨付程序。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
该项目目前已进入审计阶段。 
（二）项目效益情况。
水土保持项目以改善小流域环境，改善农民生产生活条件和农业基础设施条件，提高农业产业质量，降低了农民的劳动强度，对生态环境的保护提供有效保障。项目的实施有利于百姓脱贫奔康和对生产生活环境的生态治理。本项目大部分表现为经济效益和生态效益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。达到预期目标。
（二）存在的问题。尚无问题存在。
（三）相关建议。建立健全项目运行管理机制。结合我县水土流失实际情况，对所建的水土保持项目明确项目移交后的工程管理者职责，确保工程建成后长效运行。
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九寨沟县河湖管理范围划定工作（一）2019年期评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
九寨沟县汤珠河、中路河、草地沟三条河流的管理范围划定，其中，汤珠河40460米，中路河5465米，草地沟14924米，共60849米。该项目于2019年9月公开招标采购编制服务，并于2019年10月15日与编制服务单位签订编制服务合同。受疫情影响，划界成果延迟了审查时间，导致项目实施进度滞后。2020年5月九寨沟县水务局组织相关专家对划界成果进行了技术审查，并达到入库要求。
(二）项目资金申报及批复情况。	
该项目根据《阿坝州财政局 阿坝州水务局关于下达2019年中央水利发展资金的通知》（阿州财农〔2019〕49号）下达2019年中央水利发展资金115万元，其中50万元用于开展河湖管护工作；县财政局在九水务〔2019〕65号文件回复中建议下达存量资金86万元用于河湖范围划定试点工作。
（二）项目绩效目标。
开展九寨沟县汤珠河、中路河、草地沟三条河流共60849米的管理范围划定工作。
（三）项目自评步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划及到位。经阿州财农〔2019〕49号下达2019年中央水利发展资金115万元，其中50万元用于开展河湖管护工作，县财政局在九水务〔2019〕65号文件回复中建议下达存量资金86万元用于河湖范围划定试点工作。共到位资金136万元，到位率100%。
2．资金使用。截止目前，已支付39.66万元，剩余质保金92.54万元待验收合格后支付，支付依据合规合法。
（三）项目财务管理情况。
项目资金实行专户存储、专账核算、专人管理、专款专用，县级报账、转账结付的办法。
三、项目实施及管理情况
九寨沟县水务局以公开招标的方式确定四川禹冰工程勘察设计有限公司、烟台市水利建筑勘察设计研究院为该编制服务单位。该项目于2019年10月15日与编制服务单位签订编制服务合同。
（一）项目组织架构及实施流程。项目工程建设部分均该项目由公开采购方式确定。
（二）项目管理情况。
项目按照法律法规相关规定进行公开招投标确定相关实施单位，并严格按照项目招投标结果签订项目实施合同，按照合同中时间节点质量要求严格执行验收及拨付资金程序。项目总体评价为各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度，按照招投标、政府采购、项目公示制等相关规定执行。
（三）项目监管情况。
严格按照项目审批及招投标程序，严格执行项目验收及资金拨付程序。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
该项目于2019年9月公开招标采购编制服务，并于2019年10月15日与编制服务单位签订编制服务合同。受疫情影响，划界成果延迟了审查时间，导致项目实施进度滞后。2020年5月九寨沟县水务局组织相关专家对划界成果进行了技术审查，并达到入库要求。项目将于2020年9月底进行现场定桩划界，10月组织综合验收。
（二）项目效益情况。
九寨沟县河湖管理范围划定工作（一期）的实施，为我县河道执法和管理提供了前提条件，是河道行洪安全的保障。是切实加强河湖水域岸线管理的重要举措，是实施“一河一策”保护治理的重要依据。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。达到预期目标。
（二）存在的问题。尚无存在的问题。
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2018年	
财政拨款收入	财政拨款支出	0	0	2019年	
财政拨款收入	财政拨款支出	8770.81	9501.72	



一般公共预算财政拨款	
2018年	2019年	0	9501.72	



销售额	
208类	2010类	213类	221类	0.001	0.0013	0.9966	0.001	

2018年	0

收入	支出	0	0	2019年	
收入	支出	8770.81	9501.72	



列1	
一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	100	0	0	0	

销售额	
基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	0.0267	0.9733	0	0	0	
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