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第一部分 部门概况
[bookmark: _Toc15377197][bookmark: _Toc15396600]一、基本职能及主要工作
[bookmark: _Toc15378445][bookmark: _Toc15377198]（一）主要职能
根据《森林公园管理办法》和《四川省森林公园管理条例》的有关规定，在上级行政主管部门的指导下，结合森林公园的实际和经济发展的需要，制定相应的发展实施方案，并组织实施；统一管理森林公园内的各种资源；调查自然资源并建立档案；组织生态环境监测，应用法律和科学的手段保护园内的生态环境、自然资源及各种野生动植物；组织和协调有关部门开展公园的科学研究工作；负责进行宣教工作；组织科学实验、教学学习、科研考察及驯化、繁殖珍稀濒危野生动植物等工作；负责公园内各项基础设施建设项目顺利实施，协助监督部门对各项基础设施建设项目工程进行质量监督，认真履行上级行政主管部门下达的各项职责。同时受九寨沟县林业局委托执法授权。九寨国家森林公园管理局在林业行政主管部门指导下做好了动植物保护、封山育林、造林绿化、环境保护、护林防火和森林病虫害防治、林政管理等工作;在园区内开展林业法律法规宣传和执法检查;根据《行政处罚法》、《森林法》、《野生动植物保护法》、《森林法实施细则》、《森林防火条例》及《林业行政处罚程序规定》等法律法规的规定及时有效制止违法活动，维护林业行政管理秩序。
（二）2018年重点工作
根据县委、县政府关于2018年全县工作的总体部署，森林公园2018的主要工作是：（1）完成《2017年九寨国家森林公园重点生态功能区转移支付禁止开发区项目》的建设。（2）完成《神仙池旅游区亚隆那日神山一体化观景平台建设项目》的建设。（3）完成《2017年九寨国家森林公园重点生态功能区转移支付禁止开发区项目》主体工程（4）完成《神仙池旅游基础设施建设项目》主体工程 。（5）进一步加强职工的理论学习和业务培训，切实提高工作人员的理论水平和业务水平。（6）进一步加强森林防火宣传，提高全民防火意识；杜绝森林火灾的发生。加强森林资源和风景资源的保护管理工作，严禁乱砍滥伐、乱捕滥猎、挖沙取石、进入林区挖药。（7）加强对神仙池公司的经营和管理，力争扭亏为赢。（8）继续加大对贫困村的帮扶工作出色完成脱贫任务。 
[bookmark: _Toc15396601][bookmark: _Toc15377200]二、机构设置
[bookmark: OLE_LINK1]2018年单位机构数为 1个，事业机构1个；财政供养人员编制为 31名，事业编制 31名；2017年实际财政供养人员 28 人，较上年增加2人，其中： 事业28人。
[bookmark: _Toc15396602][bookmark: _Toc15377204]第二部分 2018年度部门决算情况说明

1、 [bookmark: _Toc15396603][bookmark: _Toc15377205]收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计5895.26万元。与2017年相比，收、支总计各增加1124.73万元，增长19%。主要变动原因是灾后恢复重建项目增加。
2、 [bookmark: _Toc15396604][bookmark: _Toc15377206]收入决算情况说明
2018年本年收入合计1890.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1890.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

3、 [bookmark: _Toc15377207][bookmark: _Toc15396605]支出决算情况说明
2018年本年支出合计3671.6万元，其中：基本支出409.28万元，占11.15%；项目支出3262.32万元，占88.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

[bookmark: _Toc15396606][bookmark: _Toc15377208]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计5895.26万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1124.73万元，增长19%。主要变动原因是灾后恢复重建项目增加。
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

[bookmark: _Toc15377209][bookmark: _Toc15396607]五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377210]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3671.6万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加2939.91万元，增长80%。主要变动原因是灾后恢复重建项目增加.
[bookmark: _Toc15377211]（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3671.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.5万元，占不到1%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出85.34万元，占0.02%；医疗卫生支出24.2万元，占0.01%；住房保障支出30.48万元，占0.01%。农林水支出960.32万元，占26%；商业服务业等支出2480.59万元，占68%；（罗列全部功能分类科目，至类级。）
[bookmark: _Toc15377212]（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
[bookmark: _Toc15378460][bookmark: _Toc15377213][bookmark: _Toc15377444]2018年般公共预算支出决算数为3671.6万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务201组织事务32其他组织事务支出99: 支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数
2.社会保障和就业208行政事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为32.94万元，208其他社会保障和就业支出99其他社会保障和就业支出01支出52.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.医疗卫生与计划生育210行政事业单位医疗11事业单位医疗02:支出决算为21.66万元，210行政事业单位医疗11其他行政事业单位医疗支出99支出决算2.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.节能环保支出211自然生态保护04生态保护01支出决算数为86.26万元，211自然生态保护04其他自然生态保护99支出决算为3.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.农林水支出213林业和草原02事业机构04支出决算数为321.66万元，213林业和草原02 其他林业支出99支出决算为635.67万元。完成预算100%，决算数等于预算数。
6、商业服务业等支出2160504旅游宣传支出决算数为6.5万元；2160599其他旅游业管理与服务支出决算数为5万元；216其他商业服务业等支出99其他商业服务业等支99 出决算数为2469.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7、住房保障支出221住房改革支出02住房公积金01支出决算数为30.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

[bookmark: _Toc15396608][bookmark: _Toc15377214]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
2018年一般公共预算财政拨款基本支出409.27万元，其中：人员经费369.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费555.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

[bookmark: _Toc15377215][bookmark: _Toc15396609]七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377216]（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为12.63万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是灾后重建项目工作量增加。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
[bookmark: _Toc15377217]（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.63万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。    2.公务用车购置及运行维护费支出12.63万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少4.43万元，下降25%。主要原因是车辆维修费减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出12.63万元。主要用于干部职工下乡精准扶贫、项目查看等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元，
[bookmark: _Toc15396610][bookmark: _Toc15377218]
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

9、 [bookmark: _Toc15377219][bookmark: _Toc15396611]国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
10、 预算绩效情况说明
（1） 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年，我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，各项工作有序开展，社会和谐稳定。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看各项目项目有效保障生态建设与保护，维护生态安全、人民群众生命健康，综合评价结果优秀。
（2） 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“九寨国家森林公园保护站业务用房及防火基础设施恢复重建””九寨国家森林公园林区道路恢复重建”“九寨国家森林公园神仙池管理中心供排水系统恢复重建”等4个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1、九寨国家森林公园保护站业务用房及防火基础设施恢复重建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数580万元，执行数为439.79万元，完成预算的76%。通过项目实施，完成维修加固上寺寨保护站467平方米、上寺寨车库159平方米，重建甘海子保护站完成主体建设，重建储备库700平方米及购置设备。有效保障生态建设与保护，维护生态安全、人民群众生命健康，综合评价结果优秀。发现的主要问题：由于天气等自然条件的影响，项目在施工中，存在施工进度较为缓慢的情况。下一步改进措施：在以后的项目规划中，充分考虑天气等客观原因对项目施工的影响，合理规划施工期限。
2、九寨国家森林公园林区道路恢复重建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数600万元，执行数为97.26万元，完成预算的16%。通过项目实施，保证林区道路通畅创造灾后重建新的旅游增长，保障人民群众生命健康和维护和谐稳定大局，提高项目区森林防火控制能力，为景区的顺利开园提供保障。发现的主要问题：因受“6.25”“7.10”九寨沟县洪涝灾害影响，该项目建设路段受损严重，损毁部分增量较大，原项目内容已与实际不符，无法实施，按照相关程序上报后于9月施工队进场，路段修补工作已全面展开。
下一步改进措施：加快项目各环节要素办理，着手实话
3、 九寨国家森林公园神仙池管理中心供排水系统恢复重建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140万元，执行数为98.62万元，完成预算的70%。通过项目实施，有效保障生态建设与保护，维护生态安全为宗旨，以切实提高森林防火控制能力，维护园区生态平衡为目标，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无
4、 神仙池生态旅游区建设项目恢复重建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1000万元，执行数为865.44万元，完成预算的87%。通过项目实施，有效保障生态建设与保护，维护生态安全为宗旨，以切实提高森林防火控制能力，维护园区生态平衡为目标，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无


	项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

	项目名称
	九寨国家森林公园林区道路恢复重建

	预算单位
	九寨国家森林公园管理局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	600
	执行数:
	97.26

	
	其中-财政拨款:
	600
	其中-财政拨款:
	97.26

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	1.重建林区道路全长4175米；2.补修水泥混凝土路面全长1890米；3.重建砾石路面护林防火通道3950米。
	施工队进场，路段修补工作已全面展开。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量指标
	
	林区道路维修10公里
	

	
	项目完成指标
	时效指标
	
	2018.5- 2020.9
	

	
	项目完成指标
	
	
	
	

	
	项目完成指标
	
	
	
	

	
	项目完成指标
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	
	提高九寨沟县生态旅游竞争力、促进经济社会可持续发展
	

	
	效益指标
	社会效益
指标
	
	保障人民群众生命健康和维护和谐稳定大局
	

	
	…效益指标…
	生态效益
指标
	
	提高项目区森林防火控制能力
	

	
	满意度指标
	
	
	满意
	满意



	项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

	项目名称
	九寨国家森林公园保护站业务用房及防火基础设施恢复重建项目

	预算单位
	九寨国家森林公园管理局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	580
	执行数:
	439.79

	
	其中-财政拨款:
	580
	其中-财政拨款:
	439.79

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	1、维修加固上寺寨保护站467平方米、上寺寨车库159平方米；重建甘海子保护站1400平方米。2、重建储备库700平方米及购置设备
	1、维修加固上寺寨保护站467平方米、上寺寨车库159平方米；重建甘海子保护站完成主体建设。2、重建储备库700平方米及购置设备。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量指标
	
	维修加固上寺寨保护站467平方米、上寺寨车库159平方米、神仙池保护站400平方米。重建甘海子保护站1400平方米
	完成上寺寨保护站、上寺寨车库维修加固。重建甘海子保护站完成主体建设

	
	项目完成指标
	时效指标
	
	2018.2- 2020. 1
	按时完成

	
	项目完成指标
	
	
	
	

	
	项目完成指标
	
	
	
	

	
	项目完成指标
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	
	提高九寨沟县生态旅游竞争力、促进经济社会可持续发展
	有效保障生态建设与保护，维护生态安全

	
	效益指标
	社会效益
指标
	
	保障人民群众生命健康和维护和谐稳定大局
	有效保障人民群众生命健康和维护和谐稳定

	
	…效益指标…
	生态效益
指标
	
	提高项目区森林防火控制能力
	提高园区内预测、预报和控制森林防火的综合能力

	
	满意度指标
	
	
	满意
	满意

	项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

	项目名称
	九寨国家森林公园神仙池管理中心供排水系统恢复重建                                     


	预算单位
	九寨国家森林公园管理局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	140
	执行数:
	98.62

	
	其中-财政拨款:
	140
	其中-财政拨款:
	98.62

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	1.新建水源地饮用水管道2500米、消防管道200米及消防桩4套；2.改建小型污水处理站1座及配套附属设施，该改造一座员工厕所给排水及电气系统项目。备
	1.新建水源地饮用水管道2500米、消防管道200米及消防桩4套；2.改建小型污水处理站1座及配套附属设施，该改造一座员工厕所给排水及电气系统项目。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量指标
	
	新建水源地饮用水管道2500米、新建消防管道200米
	新建水源地饮用水管道2500米、新建消防管道200米

	
	项目完成指标
	时效指标
	
	2018.3——2018.12
	按时完成

	
	项目完成指标
	质量指标
	
	该改造一座员工厕所给排水及电气系统；改建小型污水处理站1座及配套附属设施
	已按要求完成

	
	项目完成指标
	
	
	
	

	
	项目完成指标
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	
	促进九寨沟-神仙池-黑河大峡谷旅游发展线的发展
	有效带动沿线各村旅游发展

	
	效益指标
	社会效益
指标
	
	保障人民群众生命健康和维护和谐稳定大局
	有效保障人民群众生命健康和维护和谐稳定

	
	…效益指标…
	生态效益
指标
	
	提高项目区森林防火控制能力
	提高园区内预测、预报和控制森林防火的综合能力

	
	满意度指标
	
	
	满意
	满意

	项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

	项目名称
	九寨沟县神仙池生态旅游区建设项目

	预算单位
	九寨国家森林公园管理局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	2000
	执行数:
	865.44

	
	其中-财政拨款:
	2000
	其中-财政拨款:
	865.44

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	1.神仙池核心景区：厕所改扩建150平方米；生态停车场（神仙池保护站）800平方米；神仙池保护站至仙女桥人行栈道3公里；智慧旅游配套设施系统1套。神仙池景区创4A软环境建设。2.神仙池管理中心周边区域配套设施：观光车停靠站3处；木屋式售票点、商业点、吸烟区、花台式隔离带；3.神仙池游客服务中心改造3000平方米；祥云堡（噶玛涛）10千伏输电线路建设共计5公里；
	完成输电线路建设6000米，完成神仙池保护站至神仙池管理中心栈道修建1公里，神仙池游客管理中心维修改造正在实施。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量指标
	输电线路建设；神仙池保护站至神仙池管理中心栈道修建
	输电线路建设6000米；神仙池保护站至神仙池管理中心栈道修建1公里
	完成输电线路建设6000米；神仙池保护站至神仙池管理中心栈道修建1公里

	
	项目完成指标
	时效指标
	输电线路及栈道修建
	2018.2- 2018. 12
	按时完成

	
	项目完成指标
	
	
	
	

	
	项目完成指标
	
	
	
	

	
	项目完成指标
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	
	提高九寨沟县生态旅游竞争力、促进经济社会可持续发展
	有效保障生态建设与保护，维护生态安全

	
	效益指标
	社会效益
指标
	
	保障人民群众生命健康和维护和谐稳定大局
	

	
	…效益指标…
	生态效益
指标
	
	提高项目区森林防火控制能力
	

	
	满意度指标
	
	
	满意
	满意



（3） 部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九寨国家森林公园管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对九寨国家森林公园林区道路恢复重建项目、九寨国家森林公园神仙池管理中心供排水系统恢复重建项目、九寨沟县神仙池生态旅游区建设项目、九寨国家森林公园保护站业务用房及防火基础设施恢复重建项目开展了绩效评价，《项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

[bookmark: _Toc15396612][bookmark: _Toc15377221]十一、其他重要事项的情况说明
[bookmark: _Toc15377222]（一）机关运行经费支出情况
2018年，九寨国家森林公园机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2017年决算数持平）。
（数据来源财决CS05表）
[bookmark: _Toc15377223]（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
[bookmark: _Toc15377224]（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）



第3部分 [bookmark: _Toc15377225][bookmark: _Toc15396613]名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务201组织事务32其他组织事务支出99：指反应除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
10.社会保障和就业208行政事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208其他社会保障和就业支出99其他社会保障和就业支出01支出：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出
11.医疗卫生与计划生育支出210行政事业单位医疗11事业单位医疗02：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
12.节能环保支出211自然生态保护04生态保护01：指反映用于生态保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。211自然生态保护04其他自然生态保护99
13.农林水支出213林业和草原02事业机构04：指反映用于林业事业单位的基本支出。213林业和草原02其他林业和草原支出99其他林业和草原支出：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
14.住房保障支出住房保障支出221住房改革支出02住房公积金01：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第4部分 [bookmark: _Toc15377226][bookmark: _Toc15396614][bookmark: _Toc15396615]
附件
附件1
[bookmark: _Toc15396616]九寨国家森林公园管理局
2018年部门整体支出绩效评价报告

1、 部门（单位）概况
（一）部门（单位）基本情况
根据《森林公园管理办法》和《四川省森林公园管理条例》的有关规定，在上级行政主管部门的指导下，结合森林公园的实际和经济发展的需要，制定相应的发展实施方案，并组织实施；统一管理森林公园内的各种资源；调查自然资源并建立档案；组织生态环境监测，应用法律和科学的手段保护园内的生态环境、自然资源及各种野生动植物；组织和协调有关部门开展公园的科学研究工作；负责进行宣教工作；组织科学实验、教学学习、科研考察及驯化、繁殖珍稀濒危野生动植物等工作；负责公园内各项基础设施建设项目顺利实施，协助监督部门对各项基础设施建设项目工程进行质量监督，认真履行上级行政主管部门下达的各项职责。同时受九寨沟县林业局委托执法授权。九寨国家森林公园管理局在林业行政主管部门指导下做好了动植物保护、封山育林、造林绿化、环境保护、护林防火和森林病虫害防治、林政管理等工作;在园区内开展林业法律法规宣传和执法检查;根据《行政处罚法》、《森林法》、《野生动植物保护法》、《森林法实施细则》、《森林防火条例》及《林业行政处罚程序规定》等法律法规的规定及时有效制止违法活动，维护林业行政管理秩序。
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2018年整体支出3671.59万元，其中基本支出409.27万元（其中人员经费369.41万元，日常公用经费39.86万元），主要用于职工工资福利支出和正常运转开支；项目支出3262.32万元，主要用于灾后重建项目和非灾后重建项目推进；当年结余2223.67万元，主要包括各项目工程款，2018年项目质保金等。
二、部门财政资金收支情况
（一）基本支出
2018年基本支出409.27万元（其中人员经费369.41万元，日常公用经费39.86万元），主要用于职工工资福利支出和正常运转开支。“三公经费”支出12.62万元，其中公务用车运行维护费12.62万元，主要用于6辆一般公务用车在日常开展工作。基本支出各项资金管理制度健全，资金严格按照预算管理相关制度进行管理，资金使用合规合法。
（二）专项支出
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析
2018年，我局共有工程建设项目9个，其中非灾后重建项目4个，灾后重建项目5个。
（1）非灾后重建项目：所有非灾后重建项目估算总投资共计5045万元，实际到位资金4034万元，剩余部分为地方配套资金。其中已完成投资共计2040万元，为总投资的40.44%，支付相关前期费用及工程进度款共计1840万元，为到位资金的45.61%。其中2016年九寨国家森林公园年国家生态重点功能区转移支付禁止开发区补助资金项目已完成竣工验收，正在编制竣工资料以便开展审计工作。其余3个项目明年完工。
（2）灾后重建项目：所有灾后重建项目资金为预拨资金，估算总投资为9925万元，实际到位资金3396万元。目前实际完成投资1620万元，占总投资的16.32%，支付相关前期费用及工程进度款共计1480万元，占到位资金的43.58%。其中，九寨国家森林公园神仙池管理中心供排水系统恢复重建项目和九寨国家森林公园上四寨保护站供水系统恢复工程项目已完成竣工验收，正在编制竣工资料以便开展审计工作。其余3个项目明年完工。
2、专项资金管理情况分析
财政安排专项资金管理制度健全，包含预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等；资金拨付有完整的审批流程和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2、 部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
2018年，我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价得分为87分。部门整体支出绩效情况如下：
1. 预算配置控制较好得15分。其中：财政供养人员控制率：在职28人/编制30人*100%=93.3%，得5分；“三公”经费预算数没变动，变动率等于0，得5分；重点支出安排率≥90%，得5分。
2. 预算执行比较到位得13分。
（1）预算调整率大于10%，得2分。
（2）支付进度：专项资金下达及时，按照正常进度进行支付，得3分。
（3）结余资金：年初结余资金4038.83万元，年末结余资金2223.67万元，未超过上年结余，得2分。
（4）“三公经费”控制率：≤100%,得6分。
3. 预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得15分。
（1）管理制度健全性：得3分，
①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。
（2）资金使用合规性：得3分，
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（3）预决算信息公开性和完整性：得3分，
①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            
（4）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额 一致）*100%=100%，得3分。
（5）公务卡刷卡率：公务卡刷卡率达50%以上，得3分。
4.资产管理：资产管理制度健全，符合规范，安全性好。利用率较高，得9分。
（1）管理制度健全性：得3分，
①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。
（2）资产管理安全性：得4分，
①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范； 
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤不存在资产有偿使用及处置；
（3）固定产利用率：≥90%，得2分
5.职责履行，得20分。
我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，。
6.履职效益：得15分。各项工作有序开展，社会和谐稳定。
四、评价结论及建议
（一）缺乏专业人才
今年，因灾后重建项目多，任务重，而我局没有项目管理的专业人才，仅靠单位非专业人员边摸索、边学习，难免多走弯路。
（二）神仙池景区沿线的通讯问题
上四寨至神仙池景区沿线无信号，处于通讯盲区，这对树立九寨旅游形象和景区资源保护、护林防火工作都极为不利。　　　　　　　
（三）群众满意度的问题有待巩固和提升
通过一年的努力，脱贫攻坚工作的开展得到了大部分群众的认可，但仍有部分群众其中包括贫困户对部分干部、对落实的政策有意见、不理解，群众满意度有待巩固和提升。
受自然天气条件及前期设计规划的影响，2018年末结余资金量较大，部分项目资金支出进度较为缓慢。
（四）改进措施和有关建议
在今后的项目前期设计及规划更加合理，在保质保量完成项目的情况下加快资金支付进度，尽量减少年末结余资金，提高资金的使用效率。
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2018年九寨沟县神仙池生态旅游区
建设项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
（一）项目基本概况：
1.神仙池核心景区：厕所改扩建150平方米；生态停车场（神仙池保护站）800平方米；神仙池保护站至仙女桥人行栈道3公里；智慧旅游配套设施系统1套。神仙池景区创4A软环境建设。2.神仙池管理中心周边区域配套设施：观光车停靠站3处；木屋式售票点、商业点、吸烟区、花台式隔离带；3.神仙池游客服务中心改造3000平方米；祥云堡（噶玛涛）10千伏输电线路建设共计5公里；
（二）项目资金使用及管理情况：
本项目总投资概算为8000万元，资金来源为：“8.8”九寨沟地震灾后专项资金。截至目前已到位2000万元。截止2018年12月支付项目工程进度款7338436.73元，前期费用1315922.56元，该项目资金的申报及批复情况是符合资金管理办法等相关规定。
（三）项目组织实施情况
所有项目由施工方按照施工合同具体实施，整个项目的申报、实施等都严格执行招投标、政府采购、项目公示等相关管理制度，未出现违规现象。
（四）综合评价情况及评价结论
完成输电线路建设6000米，完成神仙池保护站至神仙池管理中心栈道修建1公里，神仙池游客管理中心维修改造正在实施。有效保障生态建设与保护，维护生态安全、人民群众生命健康，综合评价结果优秀。
（五）项目主要绩效情况分析
1.项目决策：项目目标明确，决策过程公开透明，资金分配合理，得20分：
（1）项目目标：有效保障生态建设与保护，提高森林防火控制能力，维护园区生态平衡，得4分。
（2）决策过程：公开透明，符合相关法律规定，得8分
决策依据①符合法律法规（1分）；②符合经济社会发展规划（1分）；③部门年度工作计划（1分）；④针对某一实际问题和需求（1分）得4分；
决策程序：①符合申报条件（2分）；②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）；③项目调整履行了相应手续（1分），得4分。
（3）资金分配：有相关资金管理办法，资金分配结果公平合理，得8分。
资金分配：①有相应的资金管理办法（1分）；②办法健全、规范（1分）；③因素全面合理（1分），得3分。
分配结果：①符合分配办法（2分）；②分配公平合理（3分），得5分。
2.项目管理：得25分。
（1）资金到位：得5分；
资金到位率100%，得3分；到位及时得2分。
（2）资金管理：资金使用及财务管理规范，得10分；
资金使用：支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况，得7分；
财务管理：资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范，得3分。
（3）组织实施：机构健全、分工明确，具备人员、场地、设备条件，项目按计划开工完工，项目管理制度健全，并严格执行相关管理制度，得10分。
3.项目绩效：得55分。
（1）项目产出：得15分。目标完成率100%，得5分；目标完成质量100%，得4分；项目在基金使用的预定目标如期完成，得3分；项目产出成本严格按照绩效目标控制，得3分。
（2）项目效果：得40分。
①经济效益：4个村通村公路维修工程的的建设完成有利于村民生产发展，对提高全村的经济收入提供了有利条件，得8分。
②社会效益：该项目的建设，有利于稳定村民情绪，稳定全村的和谐稳定，得8分。
③环境效益：该项目挡土墙、路基的夯实、护栏的建设等，有利于防止建设地水土流失，对环境产生了积极的影响，得8分。
④可持续影响：该项目的实施切实解决了4个村村民的出行安全的问题，对人带来了可持续影响，同时挡土墙等的建设对自然及资源带来可持续影响，得8分。
⑤服务对象满意度：该项目的建设完成，解决了群众出行安全得问题，群众满意度达100%，得8分。
（六）主要经验及做法、存在问题和建议
 1.主要经验及做法：项目的确立要以有效保障生态建设与保护，维护生态安全为宗旨，以切实提高森林防火控制能力，维护园区生态平衡为目标，项目的申报、实施过程公开透明。
2.存在的问题和建议：
由于天气等自然条件的影响，项目在施工中，存在施工进度较为缓慢的情况，建议在以后的项目规划中，充分考虑天气等客观原因对项目施工的影响，合理规划施工期限。
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2018年九寨国家森林公园林区道路恢复重
建设项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
（一）项目基本概况：
1.重建林区道路全长4175米；2.补修水泥混凝土路面全长1890米；3.重建砾石路面护林防火通道3950米。
（二）项目资金使用及管理情况：
本项目总投资概算为650万元，资金来源为：“8.8”九寨沟地震灾后专项资金。截至目前已到位600万元。截止2018年12月支付项目工程进度款538790.00元，前期费用433835.76元，该项目资金的申报及批复情况是符合资金管理办法等相关规定。
（三）项目组织实施情况
所有项目由施工方按照施工合同具体实施，整个项目的申报、实施等都严格执行招投标、政府采购、项目公示等相关管理制度，未出现违规现象。
（四）综合评价情况及评价结论
因受“6.25”“7.10”九寨沟县洪涝灾害影响，该项目建设路段受损严重，损毁部分增量较大，原项目内容已与实际不符，无法实施，按照相关程序上报后于9月施工队进场，路段修补工作已全面展开。
（五）项目主要绩效情况分析
1.项目决策：项目目标明确，决策过程公开透明，资金分配合理，得20分：
（1）项目目标：有效保障生态建设与保护，提高森林防火控制能力，维护园区生态平衡，得4分。
（2）决策过程：公开透明，符合相关法律规定，得8分
决策依据①符合法律法规（1分）；②符合经济社会发展规划（1分）；③部门年度工作计划（1分）；④针对某一实际问题和需求（1分）得4分；
决策程序：①符合申报条件（2分）；②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）；③项目调整履行了相应手续（1分），得4分。
（3）资金分配：有相关资金管理办法，资金分配结果公平合理，得8分。
资金分配：①有相应的资金管理办法（1分）；②办法健全、规范（1分）；③因素全面合理（1分），得3分。
分配结果：①符合分配办法（2分）；②分配公平合理（3分），得5分。
2.项目管理：得25分。
（1）资金到位：得5分；
资金到位率100%，得3分；到位及时得2分。
（2）资金管理：资金使用及财务管理规范，得10分；
资金使用：支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况，得7分；
财务管理：资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范，得3分。
（3）组织实施：机构健全、分工明确，具备人员、场地、设备条件，项目按计划开工完工，项目管理制度健全，并严格执行相关管理制度，得10分。
3.项目绩效：得55分。
（1）项目产出：得15分。目标完成率100%，得5分；目标完成质量100%，得4分；项目在基金使用的预定目标如期完成，得3分；项目产出成本严格按照绩效目标控制，得3分。
（2）项目效果：得40分。
①经济效益：4个村通村公路维修工程的的建设完成有利于村民生产发展，对提高全村的经济收入提供了有利条件，得8分。
②社会效益：该项目的建设，有利于稳定村民情绪，稳定全村的和谐稳定，得8分。
③环境效益：该项目挡土墙、路基的夯实、护栏的建设等，有利于防止建设地水土流失，对环境产生了积极的影响，得8分。
④可持续影响：该项目的实施切实解决了4个村村民的出行安全的问题，对人带来了可持续影响，同时挡土墙等的建设对自然及资源带来可持续影响，得8分。
⑤服务对象满意度：该项目的建设完成，解决了群众出行安全得问题，群众满意度达100%，得8分。
（六）主要经验及做法、存在问题和建议
1.主要经验及做法：项目的确立要以有效保障生态建设与保护，维护生态安全为宗旨，以切实提高森林防火控制能力，维护园区生态平衡为目标，项目的申报、实施过程公开透明。
2.存在的问题和建议：
由于天气等自然条件的影响，项目在施工中，存在施工进度较为缓慢的情况，建议在以后的项目规划中，充分考虑天气等客观原因对项目施工的影响，合理规划施工期限


2018年神仙池管理中心供排水建设项目
支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况
（一）项目基本概况：
1.新建水源地饮用水管道2500米、消防管道200米及消防桩4套；2.改建小型污水处理站1座及配套附属设施，该改造一座员工厕所给排水及电气系统项目。
（二）项目资金使用及管理情况：
本项目总投资概算为160万元，资金来源为：“8.8”九寨沟地震灾后专项资金。截至目前已到位140万元。截止2018年12月支付项目工程进度款892441.63元，前期费用93746.00元，该项目资金的申报及批复情况是符合资金管理办法等相关规定。
（三）项目组织实施情况
所有项目由施工方按照施工合同具体实施，整个项目的申报、实施等都严格执行招投标、政府采购、项目公示等相关管理制度，未出现违规现象。
（四）综合评价情况及评价结论
完成新建水源地饮用水管道2500米、消防管道200米及消防桩4套；改建小型污水处理站1座及配套附属设施，该改造一座员工厕所给排水及电气系统。项目有效保障生态建设与保护，维护生态安全、人民群众生命健康，综合评价结果优秀。
（五）项目主要绩效情况分析
1.项目决策：项目目标明确，决策过程公开透明，资金分配合理，得20分：
（1）项目目标：有效保障生态建设与保护，提高森林防火控制能力，维护园区生态平衡，得4分。
（2）决策过程：公开透明，符合相关法律规定，得8分
决策依据①符合法律法规（1分）；②符合经济社会发展规划（1分）；③部门年度工作计划（1分）；④针对某一实际问题和需求（1分）得4分；
决策程序：①符合申报条件（2分）；②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）；③项目调整履行了相应手续（1分），得4分。
（3）资金分配：有相关资金管理办法，资金分配结果公平合理，得8分。
资金分配：①有相应的资金管理办法（1分）；②办法健全、规范（1分）；③因素全面合理（1分），得3分。
分配结果：①符合分配办法（2分）；②分配公平合理（3分），得5分。
2.项目管理：得25分。
（1）资金到位：得5分；
资金到位率100%，得3分；到位及时得2分。
（2）资金管理：资金使用及财务管理规范，得10分；
资金使用：支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况，得7分；
财务管理：资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范，得3分。
（3）组织实施：机构健全、分工明确，具备人员、场地、设备条件，项目按计划开工完工，项目管理制度健全，并严格执行相关管理制度，得10分。
3.项目绩效：得55分。
（1）项目产出：得15分。目标完成率100%，得5分；目标完成质量100%，得4分；项目在基金使用的预定目标如期完成，得3分；项目产出成本严格按照绩效目标控制，得3分。
（2）项目效果：得40分。
①经济效益：4个村通村公路维修工程的的建设完成有利于村民生产发展，对提高全村的经济收入提供了有利条件，得8分。
②社会效益：该项目的建设，有利于稳定村民情绪，稳定全村的和谐稳定，得8分。
③环境效益：该项目挡土墙、路基的夯实、护栏的建设等，有利于防止建设地水土流失，对环境产生了积极的影响，得8分。
④可持续影响：该项目的实施切实解决了4个村村民的出行安全的问题，对人带来了可持续影响，同时挡土墙等的建设对自然及资源带来可持续影响，得8分。
⑤服务对象满意度：该项目的建设完成，解决了群众出行安全得问题，群众满意度达100%，得8分
（六）主要经验及做法、存在问题和建议
 1.主要经验及做法：项目的确立要以有效保障生态建设与保护，维护生态安全为宗旨，以切实提高森林防火控制能力，维护园区生态平衡为目标，项目的申报、实施过程公开透明。
2.存在的问题和建议：
由于天气等自然条件的影响，项目在施工中，存在施工进度较为缓慢的情况，建议在以后的项目规划中，充分考虑天气等客观原因对项目施工的影响，合理规划施工期限

2018年保护站业务用房及防火基础设施建项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
（一）项目基本概况：
本项目为甘海子景区、神仙池景区的保护站和业务用房及其配套的附属设施重建维修工程，其中维修加固业务用房及配套附属设施面积4264平方米，其中维修上寺寨保护站467平方米，维修上寺寨车库159平方米，维修神仙池保护站400平方米、维修神仙池景区业务用房3238平方米；重建甘海子保护站及物资储备库公一幢，总建筑面积2100平方米和其配套的室外附属，其中重建甘海子保护站1400平方米，重建物资储备库700平方米。
（二）项目资金使用及管理情况：
本项目总投资概算为1035万元，资金来源为：“8.8”九寨沟地震灾后专项资金。截至目前已到位580万元。截止2018年12月支付项目工程进度款3946145.68元，前期费用399452.00元，该项目资金的申报及批复情况是符合资金管理办法等相关规定。
（三）项目组织实施情况
所有项目由施工方按照施工合同具体实施，整个项目的申报、实施等都严格执行招投标、政府采购、项目公示等相关管理制度，未出现违规现象。
（四）综合评价情况及评价结论
完成维修加固上寺寨保护站467平方米、上寺寨车库159平方米，重建甘海子保护站完成主体建设，重建储备库700平方米及购置设备。有效保障生态建设与保护，维护生态安全、人民群众生命健康，综合评价结果优秀。
（五）项目主要绩效情况分析
1.项目决策：项目目标明确，决策过程公开透明，资金分配合理，得20分：
（1）项目目标：有效保障生态建设与保护，提高森林防火控制能力，维护园区生态平衡，得4分。
（2）决策过程：公开透明，符合相关法律规定，得8分
决策依据①符合法律法规（1分）；②符合经济社会发展规划（1分）；③部门年度工作计划（1分）；④针对某一实际问题和需求（1分）得4分；
决策程序：①符合申报条件（2分）；②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）；③项目调整履行了相应手续（1分），得4分。
（3）资金分配：有相关资金管理办法，资金分配结果公平合理，得8分。
资金分配：①有相应的资金管理办法（1分）；②办法健全、规范（1分）；③因素全面合理（1分），得3分。
分配结果：①符合分配办法（2分）；②分配公平合理（3分），得5分。
2.项目管理：得25分。
（1）资金到位：得5分；
资金到位率100%，得3分；到位及时得2分。
（2）资金管理：资金使用及财务管理规范，得10分；
资金使用：支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况，得7分；
财务管理：资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范，得3分。
（3）组织实施：机构健全、分工明确，具备人员、场地、设备条件，项目按计划开工完工，项目管理制度健全，并严格执行相关管理制度，得10分。
3.项目绩效：得55分。
（1）项目产出：得15分。目标完成率100%，得5分；目标完成质量100%，得4分；项目在基金使用的预定目标如期完成，得3分；项目产出成本严格按照绩效目标控制，得3分。
（2）项目效果：得40分。
①经济效益：4个村通村公路维修工程的的建设完成有利于村民生产发展，对提高全村的经济收入提供了有利条件，得8分。
②社会效益：该项目的建设，有利于稳定村民情绪，稳定全村的和谐稳定，得8分。
③环境效益：该项目挡土墙、路基的夯实、护栏的建设等，有利于防止建设地水土流失，对环境产生了积极的影响，得8分。
④可持续影响：该项目的实施切实解决了4个村村民的出行安全的问题，对人带来了可持续影响，同时挡土墙等的建设对自然及资源带来可持续影响，得8分。
⑤服务对象满意度：该项目的建设完成，解决了群众出行安全得问题，群众满意度达100%，得8分。
（六）主要经验及做法、存在问题和建议
 1.主要经验及做法：项目的确立要以有效保障生态建设与保护，维护生态安全为宗旨，以切实提高森林防火控制能力，维护园区生态平衡为目标，项目的申报、实施过程公开透明。
2.存在的问题和建议：
由于天气等自然条件的影响，项目在施工中，存在施工进度较为缓慢的情况，建议在以后的项目规划中，充分考虑天气等客观原因对项目施工的影响，合理规划施工期限
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